**ESCLARECIMENTO 1**

**CHAMAMENTO PÚBLICO**

**SELEÇÃO COM DISPUTA NA FORMA ABERTA PELO PROCEDIMENTO REMOTO Nº** **21/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo nº 00509/2025 –SC 041942** | **Critério: Econômico pelo Menor Preço** |
| **Abertura: 17/03/2025** | **Horário: 10h** |
| **Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília (DF). Fone: (61) 3317-9891 – E-mail:** [**processodeselecao@cni.com.br**](mailto:processodeselecao@cni.com.br) | |

**PERGUNTA 1: “(...) Entendendo a dimensão do projeto, gostaríamos de verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega e instalação dos mobiliários, para termos a segurança de realizar os processos em tempo hábil. Se possível, alterar para 60 dias a fabricação após a aprovação do projeto executivo e 60 dias para a instalação dos mobiliários.”**

**RESPOSTA 1:** **É necessário que o mobiliário esteja instalado no máximo até o fim de junho. Portanto, podemos aceitar: até 30 dias úteis para elaboração do projeto executivo, 35 dias corridos para a fabricação e 30 dias corridos para entrega e instalação. As participantes podem remanejar os prazos das etapas conforme a necessidade.**

**.**

**Brasília - DF, 12 de março de 2025.**

**Comissão Permanente de Contratação e Alienação**