TERMO DE REFERÊNCIA

- CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. O Sistema Indústria é formado por quatro entidades com personalidades jurídicas distintas e desenvolvem diferentes negócios, com as seguintes características básicas:

- A Confederação Nacional da Indústria - CNI, entidade sindical de grau superior, tendo por finalidade representar e defender os interesses da indústria brasileira e a prestação de serviços associados a essas funções. A CNI tem como filiadas as 27 Federações das Indústrias (uma em cada estado e no Distrito Federal), que, por sua vez, são constituídas por Sindicatos e estes por empresas industriais, formando todo um sistema confederativo sindical. A missão da CNI está definida na Constituição Federal, na CLT e em seu Estatuto;

- O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, é um serviço social autônomo de natureza jurídica privada, com a missão de formação profissional e serviços tecnológicos à indústria, vinculado ao sistema confederativo sindical descrito na alínea "a" e composto de um Departamento Nacional (SENAI/DN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal). A missão do SENAI está definida no Decreto-lei nº 4.048/42 e no seu Regimento, aprovado pelo Decreto 494/62;

- O Serviço Social da Indústria - SESI, é um serviço social autônomo de natureza jurídica privada, com a missão de realizar educação, saúde e lazer, vinculado ao sistema confederativo sindical descrito na alínea "a" e composto de um Departamento Nacional (SESI/DN), um Conselho Nacional (SESI/CN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal). A missão do SESI está definida no Decreto-lei nº 9403/46 e no seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 57.375/65;

- O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NC (Núcleo Central), sociedade civil, criada pelas entidades indicadas nas alíneas acima, com a finalidade de prestação de serviços de capacitação empresarial e de apoio à pesquisa e à inovação tecnológica. A missão do IEL está definida em seu Estatuto. As Federações criaram Núcleos Regionais dos Institutos Euvaldo Lodi em 27 unidades da Federação.

1.2. A Confederação Nacional da Indústria - CNI, os Departamentos Nacionais do SENAI e do SESI, o Núcleo Central do IEL, as Federações das Indústrias, os Departamentos Regionais do SENAI e do SESI e os Núcleos Regionais do IEL compõem o Sistema Indústria, conforme figura 1 a seguir representada.

1.3. O SENAI/DN, SESI/DN e IEL/NC têm estruturas decisórias e administrativas próprias cabendo a CNI a administração superior.

Entidades/ Órgãos Regionais

Figura 1 – Composição do Sistema Indústria

1.4. Para fins deste Termo de referência considera-se como entidade(s)/órgão(s) contratante(s) Serviço Social da Indústria - SESI.

- JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação do software de gerenciamento de documentações e laudos de NR-12 é essencial para garantir a conformidade legal e a eficiência na gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) em nossas operações. A Norma Regulamentadora nº 12 estabelece requisitos técnicos rigorosos para a utilização segura de máquinas e equipamentos, exigindo documentação detalhada, atualizações periódicas e acompanhamento sistemático das medidas de controle adotadas.

2.2. Atualmente, a elaboração, atualização e controle desses documentos são processos que demandam elevado tempo operacional e estão sujeitos a falhas humanas. Com a adoção do software, será possível centralizar todas as informações em um ambiente digital seguro, padronizado e de fácil acesso, o que proporcionará maior confiabilidade nos registros e otimização no fluxo de trabalho.

2.3. O sistema permitirá o registro automatizado de laudos, planos de ação, evidências fotográficas e relatórios técnicos, além de oferecer recursos de acompanhamento de prazos e obrigações legais. Isso reduzirá significativamente o risco de não conformidades em fiscalizações trabalhistas e auditorias internas, preservando a integridade da empresa e evitando passivos trabalhistas.

2.4. Adicionalmente, a solução possibilita a emissão de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, fundamentais para a tomada de decisões estratégicas e para a priorização de investimentos em adequações de segurança. Também favorece a integração entre áreas técnicas, jurídicas e de gestão, promovendo maior transparência e comunicação entre todos os envolvidos.

2.5. Outro aspecto relevante é a possibilidade de utilização da ferramenta como suporte na capacitação de trabalhadores e gestores, uma vez que o sistema oferece organização clara das medidas de prevenção, tornando-se um recurso adicional para difusão da cultura de segurança.

2.6. Dessa forma, a contratação do software representa não apenas um atendimento a requisitos normativos, mas também um avanço significativo na modernização da gestão de SST, garantindo maior eficiência operacional, segurança jurídica e proteção aos trabalhadores.

- OBJETO

3.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, visando o fornecimento de licenciamento de software para gerenciamento de documentações e laudos técnicos em atendimento à Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), e às necessidades das empresas atendidas pelo Serviço Social da Indústria (SESI). A solução tecnológica deverá permitir o acompanhamento sistemático, seguro e padronizado de todos os registros e obrigações relacionadas à segurança em máquinas e equipamentos, bem como deverá ser operacionalizada por meio de plataforma web adequada, conforme condições, quantidades e especificações descritas neste Termo de Referência.

3.2. Serviços de gestão centralizada e contratação exclusiva pelo Serviço Social da Indústria - SESI Departamento Nacional (DN):

- Licenciamento da Plataforma Web de NR12 pelo período de 24 Meses (730 dias) e Configuração da Solução: compreendendo créditos (Máquinas e/ou Equipamentos), usuários e entidades (SESI, Empresas e Estabelecimentos) ilimitados, bem como a configuração da Plataforma Web pra operacionalização do SESI, incluindo planejamento, alinhamento de processos, configuração inicial, parametrizações, carga de dados, testes de homologação, treinamento inicial, suporte e manutenção da Plataforma Web;

- Customizações adaptativas da Plataforma Web: Consumo de pontos de função sob demanda para realizar integrações, adaptações devido às mudanças de leis e regulamentos, além de adaptações do funcionamento do sistema para atender às necessidades da CONTRATANTE.

3.3. O DN será o gestor destes itens, cabendo-lhe a coordenação técnica, administrativa e financeira. Os Departamentos Regionais poderão usufruir dos benefícios decorrentes dessas contratações sem ônus adicional, conforme cronograma e diretrizes estabelecidos pelo DN.

- DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1. Os serviços deverão ser fornecidos de acordo a seguinte especificação:

4.1.1. Licenciamento da Plataforma Web de NR12 pelo período de 24 Meses (730 dias) e Configuração da Solução, compreendendo créditos (Máquinas e/ou Equipamentos), usuários e entidades (SESI, Empresas e Estabelecimentos) ilimitados.

4.1.1.1. Por Plataforma Web de NR12: local onde os dados serão coletados, analisados e armazenados de maneira segura, assegurando privacidade e confidencialidade, no conceito de Software como Serviço (SAAS – Software as a Service), incluindo suporte técnico, manutenção da plataforma, treinamento e central de ajuda para os usuários e outros serviços relacionados como interface web e mobile, possibilitando integração com outras Soluções digitais do SESI.

4.1.1.2. A Plataforma Web de NR12 deverá oferecer os seguintes serviços e funcionalidades mínimas:

- Centralização das informações em um ambiente único: elaboração, atualização e armazenamento de documentos técnicos, planos de ação e laudos de conformidade, possibilitando ainda a emissão de relatórios gerenciais e indicadores de desempenho;

- Padronização de processos: em conformidade com os requisitos legais estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego na Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), promovendo maior eficiência na gestão e transparência nos processos internos, e buscando, portanto, reduzir riscos de não conformidades em fiscalizações trabalhistas, minimizar a exposição da empresa a passivos jurídicos e ampliar a proteção da integridade física dos trabalhadores;

- Relatórios e Painéis de Atendimento: Ferramentas para geração de relatórios e monitoramento dos atendimentos realizados e dos prazos legais, assegurando que a empresa esteja permanentemente em conformidade com a legislação vigente

- Backup de Dados: Sistema para realizar backup dos dados inseridos na plataforma, garantindo a proteção e recuperação de informações;

- Autenticação Segura: Utilização de autenticação em dois passos (2-FA) para garantir a segurança dos usuários;

- Integração com APIs e interoperabilidade: mecanismos que permitam a integração/interoperabilidade com outros sistemas digitais do SESI (ex.: S+ e SESI Cursos).

4.1.1.3.	A plataforma deverá estar disponível como um serviço (SaaS - Software as a Service), com acesso via internet, permitindo que os usuários acessem as funcionalidades da plataforma de qualquer dispositivo com conexão à internet.

4.1.1.4.	O serviço deverá operar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que os usuários possam acessar a plataforma sempre que necessário.

4.1.1.5.	A CONTRATADA será responsável por fornecer a plataforma como serviço, garantindo que todas as funcionalidades descritas estejam operacionais e disponíveis aos usuários.

4.1.1.6.	A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários para garantir a correta utilização da plataforma.

4.1.1.7.	A CONTRATADA será responsável por realizar manutenção e atualizações contínuas na plataforma para garantir a segurança e a eficiência do serviço.

4.1.1.8	Todas as despesas operacionais, incluindo servidores, manutenção, segurança de dados, e suporte, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.1.9.	A plataforma deverá garantir a proteção dos dados dos usuários conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.1.1.10. Implementar protocolos de criptografia e medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados.

4.1.1.11. Realizar backups periódicos para garantir a integridade e disponibilidade dos dados.

4.1.1.12. A CONTRATADA deverá fornecer um dump da Base de Dados quando solicitado, seguindo os requisitos de segurança estabelecidos neste TR.

4.1.1.13. A plataforma deve ser responsiva, segura e compatível com diferentes dispositivos tecnológicos, mantendo a privacidade e a confidencialidade das informações.

4.1.1.14. Requisitos Funcionais

4.1.1.14.1. O app/plataforma deverá conter as seguintes funcionalidades:

- Funcionamento e usabilidade: deverá funcionar em modo offline, permitindo somente o cadastro dos dados e posteriormente o upload das informações para a plataforma online, garantindo continuidade das atividades mesmo sem conexão com a internet.

- Cadastros: deve permitir o registro e gerenciamento completo das informações necessárias à avaliação de segurança de máquinas, incluindo o cadastro de unidades operacionais agrupadas por UF, empresas e estabelecimentos vinculados às unidades operacionais, setores de trabalho, máquinas e equipamentos com upload de imagens ilustrativas, operadores (Nome, CPF e Data de Nascimento), e o registro de treinamentos de operadores por tipo de máquina;

  - Dados cadastrais (CNPJ e CPF): compatibilidade com sistema de origem para consumo de dados cadastrais e captura de informações complementares para viabilizar o contato e o cumprimento dos itens de Segurança da Informação, inerente a prestação dos serviços (Celular, E-mail);

  - Os cadastros na Plataforma de NR-12 deverão considerar a estrutura organizacional do SESI para os casos de dados relacionados a empresas (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ) de acordo com ANEXO IE - ESTRUTURA HIERÁQUICA DE DADOS SESI.

  - O estabelecimento deve estar no centro do cadastro. Ex.: Um mesmo estabelecimento pode ser atendido por mais de uma Unidade Operacional e um Departamento Regional.

  - Os dados da estrutura (Departamento Nacional, Departamento Regional, Unidades Operacionais, Empresa e Estabelecimento) serão fornecidos pela base de dados única do Departamento Nacional.

  - Deverá ser construída estrutura de consumo a partir das APIs fornecidas pelo Departamento Nacional.

- Banco de Perigos: deve manter um banco de perigos pré-cadastrados, possibilitar o vínculo dos perigos às máquinas a partir desse banco, permitir o cadastro de riscos avulsos identificados;

- Banco de tipos de máquinas e equipamentos pré-cadastrados para padronização;

- Edição de mídias: deve permitir a edição básica de fotos, com a inserção de formas como setas, círculos e quadrados para destacar pontos relevantes nas imagens, facilitando a comunicação visual dos riscos e evidências;

- Associações de mídias: deve permitir o vínculo direto das imagens aos perigos identificados, garantindo que cada evidência visual esteja associada à constatação técnica correspondente;

- Estrutura de riscos: deve possibilitar a análise técnica e categorização dos riscos conforme normas vigentes, permitindo a geração de HRN (Hazard Rating Number) para cada perigo identificado nas máquinas, conforme a ISO 12100, a geração de PLR (Performance Level Required) dos comandos elétricos perigos identificados, conforme a ISO 13849, e a classificação dos comandos elétricos de acordo com a NBR 14153;

- Estrutura de medidas de controle: deve permitir a gestão das medidas preventivas e corretivas, com banco de medidas de controle (recomendações práticas) pré-cadastradas, aplicáveis a cada risco levantado;

- Deve gerar medidas de controle com base nos requisitos da NR-12, abrangendo os itens 12.1 ao 12.18, e permitir o vínculo das medidas propostas aos respectivos requisitos normativos;

- Plano de ação: deve permitir estruturar planos de ação completos, contendo Medida de prevenção, Tipo de ação (Manter, Introduzir ou Aprimorar), Prioridade, Forma de acompanhamento, Aferição dos resultados, Responsável, Cronograma e Status, garantindo rastreabilidade e monitoramento das ações corretivas e preventivas;

- Formato de relatórios: deve possibilitar a geração, personalização e exportação de relatórios técnicos em múltiplos formatos, incluindo Word, PDF e Excel.

- Tipos de relatórios: Deve permitir a emissão de relatórios de inventário de máquinas, laudos de adequação, conformidade e validação após as correções, e relatórios específicos do plano de ação com status das não conformidades.

- Personalização de relatórios: Deve permitir a personalização dos relatórios, a partir da inserção de campos personalizados e de logomarcas da empresa avaliadora ou cliente, conforme as necessidades do Departamento Nacional do SESI;

- Relatórios gerencias: deve permitir a geração de relatórios gerenciais, como número de máquinas por UF, por empresa e tipos de máquinas mais atendidas, conforme as necessidades do Departamento Nacional do SESI;

- Parametrização de acessos, em atendimento ao ANEXO IE – ESTRUTURA HIERÁQUICA DE DADOS SESI: deve permitir a criação de usuários vinculados a perfis, respeitando a estrutura hierárquica do SESI (DN, DR, UO, Empresas e Estabelecimentos). Essa funcionalidade deve possibilitar a definição de permissões específicas por perfil (ex.: administrador DN, gestor DR, operador UO, profissional de saúde, técnico de suporte, auditor etc.), controle de visualização e edição de dados, rastreabilidade de ações, integração com sistemas de identidade corporativa (ex.: SSO, LDAP), e conformidade com a LGPD, garantindo segurança, privacidade e gestão eficiente dos acessos à plataforma;

  - A gestão deve seguir a hierarquia do SESI, permitindo a visualização dos dados de acordo com a entidade:

    - Unidades Operacionais (UOs) visualizam os contratos dos estabelecimentos das empresas vinculadas a elas.

    - Departamentos Regionais (DRs) visualizam os contratos de todas as UOs vinculadas a eles.

    - O Departamento Nacional (DN) visualiza todos os contratos de todos os DRs e, consequentemente, de todas as UOs.

- A plataforma deverá conter meios para o SESI realizar a gestão de clientes, de vigências contratuais e execuções dos atendimentos;

  - O contrato deve ser criado a nível de Estabelecimento.

- Geração de QR Code: deve permitir a criação de QR Code para fixação na máquina, facilitando o acesso direto ao relatório NR-12 e garantindo rastreabilidade digital das avaliações;

- Geração de etiqueta: deve permitir a geração de informações para placas de identificação com os dados técnicos da máquina, atendendo aos requisitos de identificação e conformidade previstos na NR-12.

4.1.1.14.2. Permitir a extração de dados para inclusão no sistema de controle de produção do SESI via exporta dados e/ou webservices, para fins de evidência de produção física, conforme layout definido pela contratante.

4.1.1.14.4. Viabilizar atualizações sem a necessidade de reset, paralisação parcial dos grupos de portas e paralisação do sistema de atendimento eletrônico, bem como a comunicação prévia destes eventos ao SESI.

4.1.1.14.5. Serviços de manutenção da Plataforma Web de NR12

4.1.1.14.5.1. A CONTRATADA deverá prestar manutenção da Solução, que consistirá no fornecimento de novas versões para correção de erros e bugs, para atualizações demandadas por força de legislação (no prazo nela fixado) e para adaptações em decorrência de evoluções tecnológicas.

4.1.1.14.5.2. As novas versões da Solução, decorrentes dos serviços de manutenção, deverão atender as mesmas exigências previstas neste TR e demais anexos do Chamamento.

4.1.1.14.6. Suporte Técnico

4.1.1.14.6.1. O serviço de suporte técnico contemplado na Solução deve atender aos prazos de atendimento definidos na Tabela 1.

4.1.1.14.6.2. Atendimento aos usuários por telefone e por meio de um sistema de Gerenciamento de chamados via Web, ambos com acesso gratuito, na modalidade 24 horas x 7 dias da semana em horário comercial.

4.1.1.14.6.3. Os horários acima definidos serão considerados como horas úteis para efeito de atendimento do suporte técnico.

4.1.1.14.6.4. Para efeitos de Suporte Técnico, entende-se por usuário, as pessoas que forem indicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

4.1.1.14.6.5. A CONTRATADA deverá gerar automaticamente, no momento do contato telefônico ou submissão do formulário Web, um protocolo numérico sequencial com a indicação da data e horário (chamado).

4.1.1.14.6.6. O suporte, no caso de dúvidas, será prestado remotamente, devendo a resolução, ser apresentada no tempo máximo de 24 horas úteis a partir da geração do protocolo do chamado de atendimento.

4.1.1.14.6.7. O suporte, no caso de relato de incidentes ou problemas na Solução, deverá ser realizado remota e/ou localmente, devendo ser observadas a prioridade, severidade, enquadramento e prazo para resolução, descritos na Tabela 1.

4.1.1.14.6.8. O CONTRATANTE poderá a qualquer momento solicitar a alteração da prioridade, se justificado, por motivo de não atendimento aos critérios estabelecidos na Tabela 1.

Tabela 1

| Prioridade | Severidade | Enquadramento | Prazo para resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crítica | Solicitação referente à problema que impeça o uso da aplicação, nos casos em que não houver solução de contorno, ou referência à Segurança da Informação. Problema crítico na aplicação gerando impacto em toda a empresa, ou em uma de suas áreas, existindo ou não a possibilidade de penalização financeira e/ou legal e/ou de imagem para a CONTRATANTE devido a impossibilidade de operação normal do sistema. | Até 4 horas úteis |
| 2 | Alta | Solicitação referente à problema que impeça o uso normal da aplicação, porém, com solução de contorno viável. Problema em rotinas importantes de uso frequente do sistema, sem possibilidade de penalização financeira e/ou legal e/ou de imagem para a CONTRATANTE devido a impossibilidade de operação normal do sistema. | Até 8 horas úteis |
| 3 | Média | Solicitação referente à problema em rotina de uso não frequente, com amplas possibilidades de soluções de contorno e que não impactam no negócio da empresa ou uso do sistema. Também, não deve gerar penalizações, de quaisquer tipos, para a CONTRATANTE. | Até 24 horas úteis |
| 4 | Baixa | Solicitações referentes a problemas não relacionados ao uso de rotinas e funcionalidades e que não impactam no negócio da empresa ou uso do sistema. Também, não deve gerar penalizações, de quaisquer tipos, para a CONTRATANTE. | Até 40 horas úteis |

Obs.: Os prazos constantes da tabela acima estão vinculados aos indicadores de nível de serviço detalhados no item 8.1 Indicadores: IND02 e IND03: Resolução de Chamados.

4.1.1.14.6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos usuários acesso on-line ao sistema de Gerenciamento de Chamados, de modo que se possa consultar a data/hora da geração dos protocolos, o tipo de chamado (dúvida ou relato de incidente/problema), o nome do solicitante, a descrição da solicitação, o nível de criticidade, a data/hora da resolução e a descrição da resolução e permitir a reclassificação pelo CONTRATANTE.

4.1.1.14.6.10. Os sistemas de gerenciamento de chamados deverão permitir a exportação dos dados para planilhas do Microsoft Excel. O registro dos chamados deverá ser realizado por DR e permitir consolidação nacional (DN). Os serviços de suporte técnico, bem como os sistemas utilizados para o gerenciamento de chamados e toda a documentação produzida, deverão ser prestados em língua portuguesa.

4.1.1.14.7. Saída de dados

4.1.1.14.7.1. Exportação de dados de produção

4.1.1.14.7.1.1. Deve permitir a exportação dos dados de produção em formatos compatíveis com arquivos .txt, xls, csv e webservices.

4.1.1.14.7.1.2. A exportação deve seguir os formatos fornecidos pelo Departamento Nacional e aplicar as regras de negócio específicas do produto.

4.1.1.14.7.1.3. A extração de dados deve ocorrer no nível de Departamento Regional (estadual) e Departamento Nacional (Brasil).

4.1.1.14.7.2. Deve permitir a geração de relatórios de gestão a nível de todos as entidades: Departamento Nacional, Departamento Regional, Unidade Operacional, Empresa e Estabelecimento.

4.1.1.14.7.3. Disponibilizar dados segmentados, conforme a hierarquia do SESI, para consumo em uma plataforma de Business Intelligence - BI.

4.1.1.14.7.4. A Plataforma Web de NR12 deve seguir o conceito de “White Label”, com toda identidade visual e logomarca do SESI.

4.1.1.14.7.5. Tecnologia

4.1.1.14.7.5.1. A tecnologia da plataforma disponibilizada deve ser compatível e responsiva com computadores (Windows) e navegadores modernos (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari), além de celulares ou tablets com sistema Android a partir da versão 4.1 e iOS a partir da versão 9.0, garantindo atualização contínua para suportar novas versões desses navegadores e sistemas operacionais.

4.1.1.14.7.5.2. A responsabilidade de desenvolvimento e sustentação da plataforma será da CONTRATADA, independentemente de ser equipe própria ou terceirizada.

4.1.1.14.7.5.3. Infraestrutura Cloud Based.

4.1.1.14.7.5.4. Backup de dados: ferramenta que possibilite o SESI manter os dados inseridos na plataforma resguardados (Snapshots de backups).

4.1.1.14.7.5.5. A Empresa deverá apresentar um Plano de Contingência ao SESI, indicando as possíveis falhas nos sistemas, com definição dos riscos e planos de mitigação.

4.1.1.14.7.5.6. A plataforma deverá oferecer uma disponibilidade de 99,5% de funcionamento anual.

4.1.2. Especificação do Serviço de Customização Adaptativa:

4.1.2.1.	Consumo de pontos de função sob demanda para realizar integrações, adaptações devido às mudanças de leis e regulamentos, além de adaptações do funcionamento do sistema para atender às necessidades da CONTRATANTE.

4.1.2.2.	Caso ocorra interações por API para consumo dos serviços já existentes do SESI, é preciso fazer o uso de Vaults para controle dos segredos.

4.1.2.3.	A especificação do serviço de Customização Adaptativa será definida pelos seguintes anexos:

4.1.2.3.1. ANEXO IA - Cláusulas de Desenvolvimento e Manutenção

4.1.2.3.2. ANEXO IB - Guia de Métricas STI

4.1.2.3.3. ANEXO IC - Método de Gestão

4.1.2.3.4. ANEXO ID - Cláusulas de Segurança

4.1.2.4.	Os serviços de Customização Adaptativa serão prestados exclusivamente mediante solicitações formais do CONTRATANTE, destinadas ao atendimento de demandas tecnológicas não previstas expressamente neste Termo de Referência e em seus anexos.

4.1.2.4.1. Planejamento:

4.1.2.4.1.1. Entende-se por Planejamento o conjunto de ações conduzidas pela CONTRATADA para definição de um plano de ação detalhado, contemplando escopo, objetivos, prazos, recursos necessários, métricas de desempenho, riscos identificados e responsáveis, com vistas ao atendimento das demandas apresentadas pelo CONTRATANTE.

4.1.2.4.1.1.1.  A execução das demandas somente poderá ser iniciada após a conclusão das ações de planejamento e respectiva aprovação formal do CONTRATANTE.

4.1.2.4.1.2. Na hipótese de desvios na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá justificar a(s) causa(s) e apresentar um plano de ação corretivo, contendo medidas mitigadoras, impactos no cronograma, ajustes de recursos e eventuais repercussões sobre os resultados esperados. Esse plano deverá ser submetido previamente à aprovação do CONTRATANTE.

4.1.2.4.1.3. Compete à CONTRATADA promover o acompanhamento sistemático da execução física das atividades, monitorar as entregas parciais e finais, assegurar a gestão da qualidade, manter atualizados os registros de risco e reportar periodicamente ao CONTRATANTE o andamento das atividades.

4.1.2.4.1.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios técnicos parciais e finais das demandas realizadas, em formato e periodicidade definidos pelo CONTRATANTE, assegurando rastreabilidade, transparência e documentação adequada para fins de auditoria e comprovação de resultados.

4.1.2.4.2. Execução

4.1.2.4.2.1. Implementação das atividades previstas no plano aprovado, incluindo o desenvolvimento, análises, testes e entregas parciais.

4.1.2.4.2.1.1. A CONTRATADA deverá garantir conformidade com os requisitos definidos, assegurando qualidade técnica e cumprimento dos prazos estabelecidos.

4.1.2.4.3. Monitoramento e Controle

4.1.2.4.3.1. Acompanhamento sistemático da execução das atividades, com atualização dos riscos, análise de desempenho e gestão da qualidade.

4.1.2.4.3.1.1. Relatórios periódicos deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, contendo status das atividades, indicadores de desempenho e eventuais ocorrências.

4.1.2.4.3.1.2. As correções e ajustes deverão ser implementados de forma tempestiva, sempre com aprovação prévia do CONTRATANTE.

4.1.2.4.4. Encerramento e Entrega de Resultados

4.1.2.4.4.1. Conclusão formal do desenvolvimento, com entrega de relatórios técnicos finais, documentação dos processos realizados e resultados alcançados.

4.1.2.4.4.1.1. A CONTRATADA deverá assegurar a rastreabilidade e a guarda de toda documentação, em formato digital, disponibilizada ao CONTRATANTE.

4.1.2.4.4.1.2. A aceitação dos serviços ficará condicionada à validação do CONTRATANTE quanto ao cumprimento integral dos requisitos acordados.

5. CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. Configuração da Plataforma

5.1.1. A configuração da Plataforma Web de NR12 será conduzida pelo SESI/DN em conjunto com a CONTRATADA e envolverá um conjunto de fases cuidadosamente estruturadas para assegurar que a solução opere conforme os requisitos descritos neste Termo de Referência.

5.1.2. Todas as atividades descritas nesta seção são de responsabilidade da CONTRATADA, sob coordenação do SESI/DN, que custeará integralmente essa etapa. Os Departamentos Regionais (DRs) acompanharão as etapas conforme orientação do DN, mas não arcarão com os custos.

5.1.2.1. A configuração compreenderá as seguintes etapas:

Planejamento da Configuração

Alinhamento dos Processos

Parametrização e Configuração

Saneamento de Dados

Preparação dos cenários para Estabilização e Acompanhamento da Solução

Treinamento on-line para os usuários dos DRs

Estabilização e Acompanhamento da Solução

Preparação para Entrada em Produção (Go Live)

Saneamento e Migração

Integrações

Adaptações

5.2. Planejamento da Configuração da Plataforma

5.2.1. Elaboração do Plano de Trabalho: A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do contrato, para apresentar um Plano de Configuração detalhado. Esse plano deve contemplar todas as atividades, responsáveis, prazos, recursos necessários (humanos e tecnológicos), dependências entre tarefas e marcos de controle.

5.2.2. Macro Cronograma da Configuração: O plano deve ser compatível com o Macro Cronograma de Configuração, especificando a sequência e o prazo de cada etapa e o treinamento on‑line. Qualquer alteração de cronograma deverá ser submetida à aprovação do SESI/DN.

5.2.3. Gestão de riscos: O plano deve identificar riscos operacionais (atrasos, indisponibilidade de ambiente, entre outros) e propor medidas mitigadoras. A CONTRATADA deverá atualizar esse risco periodicamente e reportar ao SESI/DN.

5.2.4. Kick-off: Após a aprovação do Plano de Configuração pelo SESI/DN (prazo máximo de 15 dias úteis para análise), será realizada uma reunião de início (kick‑off) com participação do DN, DRs (se for o caso), e equipe técnica da CONTRATADA para alinhamento final.

5.3. Alinhamento dos Processos

5.3.1. Levantamento de processos existentes: Em conjunto com equipes técnicas do DN e dos DRs, se for o caso, a CONTRATADA deverá analisar os processos vigentes, bem como os fluxos de cadastro, atendimento, apreciação de risco das máquinas e geração de relatórios.

5.3.2. Documentação de processos: A CONTRATADA deverá elaborar diagramas de fluxo, matriz de responsabilidades (RACI) e documentar as regras de negócio para consulta posterior. Essa documentação será base para as próximas etapas (parametrização, treinamento e testes).

5.4. Módulo de Gestão: Parametrização e Configuração

5.4.1. Configuração de estrutura hierárquica: Ajustar a plataforma para refletir a hierarquia DN – DR – UO, permitindo visualizações e relatórios segmentados conforme ANEXO IE – ESTRUTURA HIERÁQUICA DE DADOS SESI.

5.4.2. Configuração de módulos e funções: Parametrizar tipos de máquinas, tipos de risco, memorial fotográfico das máquinas, tipos de normas aplicáveis, perfis de usuários, textos padrão de relatórios e checklists de atendimento.

5.4.3. Parametrização de indicadores: Definir e parametrizar Indicadores para acompanhamento dos atendimentos e parâmetros para cálculo de SLA (conforme ANS item 8), tempos de resposta, avisos de no‑show, critérios de escalonamento e alertas.

5.4.4. Homologação de parametrizações: O SESI/DN realizará testes funcionais das parametrizações em ambiente de homologação. Quaisquer ajustes serão documentados e implementados antes da liberação em produção.

5.5. Caberá ao SESI/DN, em conjunto com os DRs, sanear os dados cadastrados na plataforma (remover duplicidades, corrigir erros, atualizar cadastros). A CONTRATADA prestará apoio na definição de critérios de qualidade.

5.6. Preparação dos cenários para Estabilização e Acompanhamento da Solução

5.6.1. É de responsabilidade do SESI/DN a definição de casos de uso para homologação das parametrizações, conforme documentação de processos, prevista no item 5.3.2.

5.6.2. Preparação de dados: criar registros fictícios ou anonimizados, com diferentes combinações de CNPJ, CPF, geografia, para testar a consistência da plataforma.

5.6.3. Roteiros de validação: Elaborar roteiros que guiem os usuários durante a operação assistida (do login ao encerramento da apreciação de riscos), com checklists de verificação (cadastro, inserção de perigos, inserção de medidas de controle, inserção de metodologias da ISO 12100 e ISO 13849, etc.).

5.7. Treinamento on-line para os usuários dos DRs

5.7.1. Formato: 01 Webinar ao vivo, que poderá ser gravado, contemplando todas as funcionalidades e serviços previstos no TR, utilizando plataforma de videoconferência estável e compatível com recursos de acessibilidade que poderá ser convertido pelo CONTRATANTE em cursos online.

5.7.2. Conteúdo programático: Abrangerá todos os módulos (do login à geração de relatórios), segurança da informação, LGPD, etc.

5.7.3. Materiais e gravações: O treinamento deverá ser gravado e disponibilizado ao SESI/DN. A CONTRATADA deverá fornecer materiais de apoio (PDFs, apresentações, e‑learning).

5.7.4. Suporte pós‑treinamento: Disponibilizar um canal para esclarecimento de dúvidas após o término do treinamento on‑line.

5.8. Estabilização e Acompanhamento da Solução

5.8.1. Registro de incidentes: Todos os incidentes ocorridos serão registrados em sistemas de chamados, categorizados por prioridade, com prazos de resolução de acordo com o ANS.

5.8.2. Lições aprendidas: Ao final da estabilização, a CONTRATADA deverá documentar as lições aprendidas, problemas recorrentes, ações corretivas aplicadas e sugestões de melhoria.

5.9. Preparação para Entrada em Produção (Go Live)

5.9.1. Plano de cut‑over: Descreverá as atividades de transição do ambiente de homologação/estabilização para o ambiente de produção, indicando janelas de interrupção, procedimentos de migração final de dados, validações e ações de rollback.

5.9.2. Plano de contingência: Estabelecerá soluções alternativas em caso de falhas durante o cut‑over ou nas primeiras horas de operação, garantindo continuidade do atendimento aos beneficiários.

5.9.3. Reunião de Go/No Go: Sessão formal com participação do SESI/DN e CONTRATADA para avaliar se todas as pré‑condições estão atendidas (infraestrutura, usuários capacitados, dados migrados, integração testada). A plataforma só será liberada para uso após decisão favorável.

5.9.4. Comunicação aos DRs: O SESI/DN deverá comunicar aos DRs o início da operação, instruindo quanto a procedimentos iniciais e canais de suporte.

5.10. Adaptações

5.10.1. Proposta de entrega: Juntamente com o SESI/DN, a CONTRATADA elaborará um plano de entrega das adaptações, indicando prazos e priorização (curto, médio e longo prazo), além de um documento de especificação de requisitos contendo o que será desenvolvido para atender as funcionalidades. O plano deve ser aprovado antes do início de cada desenvolvimento.

5.10.2. Desenvolvimento e validação: Cada adaptação deverá seguir o ciclo de desenvolvimento estabelecido (análise, desenho, codificação, testes unitários, testes integrados, homologação pelo DN).

5.10.3. Custo e inclusão: Não haverá ônus adicional ao SESI para adaptações; os custos devem estar embutidos no valor global da plataforma. A CONTRATADA deverá garantir que todas as adaptações aprovadas sejam liberadas para toda a estrutura SESI sem cobrança extra.

5.10.4. Documentação: Cada adaptação deve ser documentada (caso de uso, regras de negócio e instruções de configuração) e registrada no histórico do projeto.

- LOCAL DA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A prestação de serviço poderá ser realizada de forma online e quando for o caso, presencialmente no SESI/DN, no endereço SBN Quadra 1, Bloco C, 6º andar, Superintendência de Tecnologia da Informação – STI, Edifício Roberto Simonsen – CEP 70040-903, Brasília-DF.

6.2. A entrega das licenças será formalizada pela emissão de uma ordem de fornecimento pactuada entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 24 meses, a partir da data de assinatura do instrumento, prorrogável na forma do Regulamento para Contratação e Alienação do SESI.

7.2. O prazo de execução para implemnetação está disposto no cronograma físico a seguir:

| Etapa | Entregas | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 01 | Apresentação do plano de trabalho de configuração | D + 5 |
| 02 | Adequação das funcionalidades tecnológicas para personalização e identidade visual | D + 45 |
| 03 | Disponibilização de todos os canais de comunicação e ferramentas para prestação dos serviços contratados |  |
| 04 | Apresentação do plano de treinamento on-line |  |
| 05 | Configuração | D + 50 |
| 06 | Realização do treinamento on-line | D + 60 |
| 07 | Licenciamento |  |
| 08 | Suporte e sustentação da ferramenta |  |
| 09 | Conexões com as bases de B.I com o departamento nacional | D + 60 |
| 10 | Serviço de Customização Adaptativa | Sob demanda |
| D = Data de assinatura do Contrato |  |  |

Observação: Os itens acima serão apresentados para validação pelo CONTRATANTE com prazo máximo de 3 (três) dias para possíveis ajustes, a contar da entrega para validação, via remota a combinar com o CONTRATANTE.

- ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

  - IND02 e IND03: Resolução de Chamados

    - Nos casos de atraso nas resoluções dos chamados do Suporte Técnico, será objeto de apuração do indicador IND 02 e 03.

    - Quando os atendimentos dependerem de ações executadas pela equipe do CONTRATANTE, os prazos serão suspensos a partir do encaminhamento, voltando à contagem tão logo sejam devolvidos pela área responsável.

    - O tempo médio de resolução de chamados deve obedecer ao indicador do quadro a seguir:

| IND02: Resolução de Chamados (Incidentes PRIORIDADE 1) |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Garantir o cumprimento do tempo de resolução de incidentes de PRIORIDADE 1 |  |
| Periodicidade de Medição: Mensal | Unidade: Hora útil |
| Requerimentos: 1) Prazo para Resolução (Tabela 1) |  |
| Fórmula: IND02 = (QHR) – 4 horas QHR = Quantidade de Horas para Resolução |  |
| Meta do Indicador: <=0 |  |
| Penalidades: Valor de IND02; Multa sobre o valor da fatura do mês de referência.. maior do que 0 (zero); A cada hora de atraso será aplicada multa de 0,1% do valor da fatura mensal, limitada a uma multa total de 20%.. |

| IND03: Resolução de Chamados (Incidentes PRIORIDADE 2, 3, 4 e dúvidas) |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Garantir o cumprimento do tempo de resolução de chamados (Incidentes PRIORIDADE 2, 3, 4 e dúvidas) |  |
| Periodicidade de Medição: Mensal | Unidade: Percentual (%) |
| Requerimentos: 1) Registro de demandas para suporte, no caso de chamados (Incidentes PRIORIDADE 2, 3, 4 e dúvidas), Prioridade, data, hora e o tempo de resolução do respectivo chamado. |  |
| Fórmula: IND03 = (QDP / QD) x 100, onde: QDP = Quantidade de chamados (Incidentes PRIORIDADE 2, 3, 4 e dúvidas) RESOLVIDOS no prazo estabelecido (Tabela 1) QD = Quantidade de chamados (Incidentes PRIORIDADE 2, 3, 4 e dúvidas) RESOLVIDOS |  |
| Meta do Indicador: >= 95% |  |
| Penalidades: Valor de IND03; Multa sobre o valor da fatura do mês de referência. De 80,00% a 94,99%; 5%. De 70,00% a 79,99%; 10%. De 60,00% a 69,99%; 15%. Menor que 59,99%; 20%. |

  - IND04: Índice de Disponibilidade da Solução

    - A CONTRATADA deverá garantir um índice mínimo de disponibilidade da Solução de 99,50% ao mês, que corresponde a aproximadamente 3,5 horas de indisponibilidade mensal.

    - O Total de minutos de indisponibilidade experimentados para aferição do acordo de nível de serviço (ANS) é definido como qualquer período em que os usuários não consigam utilizar os produtos contratados. O total de minutos de indisponibilidade não inclui o tempo em que o Serviço não fica disponível como resultado de: Paradas Programadas para manutenção ou atualizações de rede, hardware ou serviços, negociados com o CONTRATANTE. O registro das indisponibilidades deverá ser realizado por instância instalada.

| IND04: Índice de Disponibilidade da Solução |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Garantir que a Solução esteja disponível para o uso no tempo acordado |  |
| Periodicidade de Medição: Mensal | Unidade: Percentual (%) |
| Requerimentos: 1) Relatório com o registro de indisponibilidades no mês, calculados em minutos 2) Relatório com o registro do total de minutos no mês, calculados em minutos |  |
| Fórmula: IND04 = ((TMM – TMI)/ TMM) x 100, onde: TMM = Total de Minutos no Mês TMI = Total de Minutos Indisponíveis no mês |  |
| Meta do Indicador: >= 99,50% |  |
| Penalidades: Valor de IND04; Multa sobre o valor da fatura do mês de referência. De 98,00% a 99,49%; 10%. De 95,00% a 97,99%; 15%. De 90,00% a 94,99%; 20%. Menor que 89,99%; 30%. |

      - O descumprimento do SLA por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados com média abaixo de 75% em quaisquer dos itens, mesmo que distintos ou reiterados, será motivo para rescisão contratual.

- DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1. A proposta de preço deve ser apresentada, conforme quadro abaixo, devendo constar o valor total para a execução do objeto deste Termo de Referência:

| Produto | Unidade | Qtd. | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licenciamento da Plataforma Web de NR12 pelo período de 12 Meses (730 dias), Configuração da Solução, compreendendo créditos (Máquinas e/ou Equipamentos), usuários e entidades (SESI, Empresas e Estabelecimentos) ilimitados e capacitação online para os usuários licenciados. | Licenciamento | 1 |  |  |
| Serviço de Customização Adaptativa, sob demanda | Ponto de função | 300 |  |  |

9.2. Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes da prestação dos serviços, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens para Brasília/DF e para a sede da contratada, se houver, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

9.3. Somente serão de responsabilidade do CONTRATANTE as despesas de deslocamento de profissionais da CONTRATADA, referentes ao objeto do contrato, quando em viagens para destinos fora da sede da Contratada ou fora da sede do CONTRATANTE, em Brasília/DF. As referidas despesas deverão ser previamente autorizadas pelo CONTRATANTE e serão limitadas ao que se segue:

- Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional; e

- Pagamento de ajuda de custo por dia de viagem, que terá como referência os valores e critérios aplicados aos técnicos do CONTRATANTE, para as despesas com hospedagem e alimentação.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

10.1. Comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade similar e compatível com o objeto da seleção, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já forneceu ou fornece satisfatoriamente software da mesma natureza ou similar ao objeto da seleção. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser datado(s) e assinado(s) e conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do fornecedor, tais como:

- nome, CNPJ, telefone e endereço do emitente da certidão;

- nome, CNPJ, telefone e endereço da empresa que forneceu o material/equipamento ao emitente;

- Data de emissão do atestado ou da certidão;

- Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, e-mail e cargo ou função que exerce junto à emitente).

    - Entende-se por serviço/produto similar ao objeto da seleção, aqueles relacionados ao processo de geração de documentações para atendimento a NR-12.

- DA GESTÃO DO CONTRATO

11.1. O acompanhamento da execução do objeto será realizado pelo Leandro Nunes, Tel: (61) 3317.9353, e-mail leandro.nunes@sesicni.com.br, Superintendência de Saúde da Indústria.

11.2. Compete ao gestor do contrato elaborar um relatório, discriminando os serviços, com evidências de sua efetiva entrega, de acordo com o contratado.

- DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

  - Elaborar o plano de integração;

  - Documentar as necessidades e interfaces de integração entre o(s) sistema(s) inseridos no contexto deste TR e demais anexos do Edital e os sistemas legados;

  - Desenvolver e implementar as integrações;

  - Documentar as rotinas e desenvolvimento das integrações;

  - Testar as integrações;

  - Realizar a transição das rotinas de integração para ambiente de produção.

  - Implementar e desenvolver as integrações quando solicitado, sendo remunerada pelo desenvolvimento em pontos de função, conforme regras descritas no ANEXO IB - Guia de Métricas da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI deste TR.

  - Disponibilizar a plataforma como um serviço (SaaS - Software as a Service), com acesso via internet, permitindo que os usuários acessem as funcionalidades da plataforma de qualquer dispositivo com conexão à internet.

  - Operar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que os usuários possam acessar serviços sempre que necessário.

  - Fornecer a plataforma de NR-12 como serviço, garantindo que todas as funcionalidades descritas estejam operacionais e disponíveis aos usuários.

  - Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários para garantir a correta utilização da plataforma.

  - Realizar manutenção e atualizações contínuas na plataforma para garantir a segurança e a eficiência do serviço.

  - Todas as despesas operacionais, incluindo servidores, manutenção, segurança de dados, e suporte, serão de responsabilidade da contratada.

  - A plataforma deverá garantir a proteção dos dados dos usuários conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

  - Implementar protocolos de criptografia e medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados.

  - Realizar backups periódicos para garantir a integridade e disponibilidade dos dados.

  - Fornecer um dump da Base de Dados quando solicitado, seguindo os requisitos de segurança estabelecidos neste TR.

  - A plataforma deve ser responsiva, segura e compatível com diferentes dispositivos tecnológicos, mantendo a privacidade e a confidencialidade das informações considerando os preceitos legais de prontuário Digital.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA de acordo com os prazos e as condições estabelecidos no contrato.

  - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do contrato.

  - Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços e/ou fornecimentos contratados.

  - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

  - Designar o representante do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato.

  - Exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações.

  - Exigir da CONTRATADA o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas específicas para execução dos serviços objeto deste contrato.

  - Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere em desacordo aos projetos e diretrizes técnicas.

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

- DAS FONTES DE RECURSOS

14.1. As despesas decorrentes da contratação do presente objeto correrão por conta das verbas orçamentárias identificadas a seguir:

- Unidade: 02.01.03.06 (Ger. de Soluções Integradas em SSI)

- Centro de Responsabilidade: 26.3.04.07.10.01.02 (Desenvolvimento e evolução de Plataformas Digitais)

- DO SIGILO E DO DIREITO AUTORAL

15.1. A Contratada se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão de celebração do Contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do contrato e da prestação do serviço, que serão consideradas “informações confidenciais”, e somente poderão ser reveladas a terceiros, mesmo que sejam empregados do(s) Contratante(s), se houver prévia e expressa autorização, por escrito, do(s) Contratante(s).

15.2. A Contratada se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que precisem conhecer a “informação confidencial”, mantenham o sigilo acordado no instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.

15.3. Não serão consideradas “informações Confidenciais” as informações que:

a) sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público;

b) encontravam-se na posse legítima da Contratada, livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão do Contrato;

c) sejam expressamente identificadas pelo(s) Contratante(s) como “não confidenciais”;

d) devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, neste caso, sendo a divulgação a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado ao(s) Contratante(s).

15.4. Quando solicitado pelo(s) Contratante(s), a Contratada está obrigada a devolver de imediato todas as informações recebidas em decorrência do Contrato e da prestação do serviço.

15.5. O descumprimento da confidencialidade obrigará a Contratada à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que o(s) Contratante(s) venha(m) eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.

15.6. O não exercício pelo(s) Contratante(s) de qualquer direito previsto nesta Cláusula de Confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência de sua aplicação em caso de reincidência.

15.7. Todos os direitos autorais e conexos, paternidade, intelectualidade, patrimonialidade e titularidade sobre as entregas objeto deste Termo de Referência pertencerão, exclusivamente, ao(s) Contratante(s).

15.8.  O(s)Contratante(s), a qualquer tempo e sem qualquer restrição, poderá(ão) modificar o conteúdo descrito no item anterior, promover futuras atualizações, modificações ou derivações tecnológicas, ainda que associadas a outros produtos, ceder, emprestar, alienar, enfim, usar, fruir e dispor dos produtos sem que a Contratada faça jus a qualquer outra contrapartida, além dos pagamentos previstos no contrato, o que se estende aos produtos que vierem a ser desenvolvidos a partir dos obtidos nesta contratação.

15.9. É da exclusiva responsabilidade da Contratada a obtenção da competente cessão de direitos de autor e conexos, em favor do(s) Contratante(s), junto às pessoas envolvidas na elaboração dos projetos desenvolvidos, sob pena de vir a responder pela integralidade dos prejuízos que o não cumprimento desta sua obrigação vier a ocasionar ao(s) Contratante(s).

- DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1. As Partes se comprometem a cumprir com as legislações e as regulamentações aplicáveis sobre proteção de dados e declaram-se cientes dos direitos, obrigações e sanções administrativas constantes da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – “LGPD”), e  ainda se obrigam a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como por seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, a proteção de dados pessoais e atender às finalidades desta contratação, na estrita extensão autorizada em lei.

- DA ANTICORRUPÇÃO

17.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, colaboradores, agentes, consultores, prestadores de serviços, subempreiteiros, outorgados ou subcontratados em geral, bem como prepostos que venham a agir em seu respectivo nome. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que mantém políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrupção, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das suas políticas e procedimentos internos, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

- não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor, gratificação, comissão, recompensa ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

- abster-se de financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos que atentem contra Lei nº 12.846/2013, assim como abster-se de utilizar de terceira pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

- adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;

- notificar imediatamente a outra Parte caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas.

17.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato de pleno direito e por justa causa, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

Brasília, 06 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração do documento:

____________________________________________________

Leandro Nunes Sobrinho Filho

Especialista de Desenvolvimento Industrial II

Superintendência de Saúde da Indústria – SESI/DN