ESCOLA SESI DE REFERÊNCIA

INFRAESTRUTURA FÍSICA

ALTERAÇÃO Nº 01 – EDITAL DO PROGRAMA ESCOLA SESI DE REFERÊNCIA (ESR) 2025

O SESI – Departamento Nacional (SESI/DN), no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições do Edital original, resolve:

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os projetos de modernização das escolas às novas diretrizes educacionais do Sistema SESI de Educação;

CONSIDERANDO que a natureza dos projetos de modernização física exige etapas complexas, como a elaboração de projetos arquitetônicos detalhados, o que resultou na necessidade de ampliação do período de planejamento;

CONSIDERANDO o pleito dos Departamentos Regionais quanto à necessidade de extensão dos prazos para assegurar a completude e a qualidade técnica da documentação exigida;

RESOLVE alterar os seguintes itens do Edital:

1. DO CRONOGRAMA GERAL (ITEM 9)

Fica alterado o prazo final para a entrega da documentação completa, conforme descrito no Item 9 – Cronograma Geral do Programa ESR. O cronograma passa a vigorar com a seguinte alteração:

| FASE | PERÍODO ANTERIOR | NOVO PERÍODO |
| --- | --- | --- |
| Prazo final para a entrega da documentação completa pelos DRs | Junho de 2026 | 30 de novembro de 2026 |

2. DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS (ITEM 10)

Reitera-se que a entrega da documentação técnica e orçamentária integral é condição obrigatória para a análise. Conforme a seção 10 do Edital, a ausência ou inconsistência de qualquer documento obrigatório implicará na não aceitação do projeto, à exceção dos projetos de Identidade Visual (IDV) e uniformes.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente prorrogação refere-se exclusivamente ao prazo para envio da documentação, permanecendo inalteradas as demais disposições previstas no Edital.

Brasília, 22 de junho de 2026.

SESI – Departamento Nacional