ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO COMO PRAÇA, ESTACIONAMENTO E FLUXO DE VEÍCULOS.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Este Termo de Referência expõe as diretrizes para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços obra civil para requalificação de espaço público por meio de uma parceria público/privada, para construção de praça, vagas de estacionamento e sistema viário com área total aproximada de 35.000 m².

1.2. A contratante do objeto deste instrumento são duas entidades com personalidades jurídicas distintas e que desenvolvem diferentes negócios, com as seguintes características básicas:

a) O Serviço Social da Indústria - SESI, é um serviço social autônomo de natureza jurídica privada, com a missão de realizar educação, saúde e lazer, vinculado ao sistema confederativo sindical descrito na alínea "a" e composto de um Departamento Nacional (SESI/DN), um Conselho Nacional (SESI/CN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal). A missão do SESI está definida no Decreto-lei nº 9403/46 e no seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 57.375/65;

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Com o objetivo de conectar educação, arte e ciência, por meio de um espaço interativo, o SESI e SENAI estão desenvolvendo um projeto de criação de um espaço de arte, ciência e tecnologia, o SESI Lab, concebido como um ambiente dinâmico com exposições interativas, dando ênfase à colaboração, à criatividade e à inovação, que será implantado no antigo Edifício Touring Club do Brasil, em Brasília-DF.

2.2. Esse projeto vem ao encontro da missão das entidades, que tem como proposta ofertar uma educação básica de qualidade, em que os estudantes aprendam fazendo, experimentando e desenvolvendo projetos, instigando a curiosidade e a descoberta, proporcionando uma forma efetiva de aprender e construir novos conhecimentos.

2.3. Com a implantação desse espaço, busca-se democratizar o acesso às informações relacionadas à inovação, à ciência e à tecnologia por meio da arte, incentivando-se a capacidade criativa e o potencial investigativo do visitante por meio de experiências elaboradas com os princípios básicos da física, da química, da matemática e da biologia. Esse espaço interativo estará aberto ao público em geral e tem como um dos objetivos o compartilhamento de conhecimentos, ideias e experiências entre os círculos científicos, tecnológicos e artísticos, além de apoiar a inovação através de novas abordagens ao pensamento criativo.

2.4. Além das exposições temporárias e de longa duração, o espaço desenvolverá um robusto programa educativo voltado para estudantes da educação básica ao ensino universitário e um outro voltado para a formação continuada de professores e educadores, considerando a experimentação como forma de despertar o interesse por apreender e ensinar de novas maneiras.

2.5. Localizado em uma área central e de relevância nacional, o antigo Edifício Touring Club e seu entorno encontravam-se em situação de desvalorização antes da implantação do empreendimento do SESI e do SENAI.

2.6 Entende-se que o projeto desse novo equipamento cultural para a cidade não se limita apenas ao interior do SESI Lab, busca-se por meio deste espaço revitalizar todo seu entorno trazendo conexão com o Complexo Cultural da República composto pela Biblioteca Nacional de Brasília, Museu da República e a Catedral Metropolitana.

2.7 Por meio de uma parceria público privada, através da assinatura de um Termo de Cooperação do programa Adote Uma Praça, o SESI-DN firmou um compromisso junto ao Governo do Distrito Federal de adotar e requalificar a área pública localizada entre o antigo Edifício Touring Club e a Biblioteca Nacional de Brasília.

2.8 O espaço público a ser requalificado tem como objetivo devolver a cidade de Brasília uma área reformada, com reorganização do sistema viário no local, construção de vagas de estacionamento para os visitantes do SESI Lab, bem como ampliação da área verde próximo ao empreendimento para realização de atividades culturais.

O LOCAL

2.9 Para o novo espaço público, foram desenvolvidos ao longo dos anos propostas de projeto de urbanização para a área, em que, a primeira delas, em caráter provisório datada de 1967, foi elaborada pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da época – DAU.

Fonte: Documento - Acordo de cooperação técnica entre IPHAN  e SEGETH - http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Parecer_iphan_touring_clube_02_2015.pdf

2.10 Posteriormente, em 1983, o arquiteto Oscar Niemeyer propõe em linhas gerais uma organização viária própria para o espaço público na frente do Edifício.

Fonte: Administração Regional de Brasília – Planta de Locação 1983

2.11 No final da década de noventa, foi elaborado um projeto urbanístico URB 003/99 com o objetivo de registar o lote onde se localizava o Edifício Touring, cujo projeto foi aprovado em 2001, mostrando, em linhas gerais, uma nova proposta de organização do espaço público que faz divisa com o limite do terreno.

Fonte: Documento - Acordo de cooperação técnica entre IPHAN  e SEGETH - http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Parecer_iphan_touring_clube_02_2015.pdf

2.11 Ao longo dos anos, os diversos usos do Edifício fizeram com que o mesmo passasse por modificações, não havendo um olhar macro para o conjunto harmônico do bem e de seu entorno. Nos anos 2000 apenas um terço da edificação era utilizado para os serviços automotivos do Touring Club. O processo de abandono do edifício repercutiu no seu entorno imediato, o qual passou a ser ocupado por atividades de comércio popular, além da prestação de serviços e até mesmo tráfico de drogas.

2.12 A partir do encerramento das atividades do Touring, os usos da parte superior do Edifício se diversificaram, enquanto o pavimento inferior, ao nível da Esplanada, teve a prerrogativa de manter o funcionamento de um posto de gasolina por anos, além de uma oficina mecânica.

2.13 Quando o Iphan/DF, na realização do Inventário Nacional em 2012, ponderou que as mudanças e transformações do imóvel, no decorrer de cinco décadas, não comprometeram o estado geral do bem tombado, destacou-se, porém, que a área do entorno do Edifício não sofreu intervenções ou melhorias urbanísticas, passando pelo mesmo processo de deterioração do edifício.

2.14 Entre os anos de 2008 a 2014 o Governo do Distrito Federal utilizou o Edifício para abrigar unidades da Sedest. Em uma imagem aérea da área pública em 2014 podemos ver um traçado do espaço entre o Edifício e a Biblioteca Nacional, mas sem maiores intervenções e melhorias urbanísticas.

Fonte: Imagem aérea – google - 2014

2.15 A partir de 2014, o Edifício passou a ser usado como rodoviária metropolitana, passando por adaptações como a construção de uma cobertura metálica na ala sul, com área aproximadamente de 350m², e a execução de um piso para atender vinte ônibus do novo terminal. Em uma imagem comparativa de satélite é possível ver que não somente o edifício passou por modificações, mas todo o seu entorno.

Fonte: Imagem aérea – google - 2020

3. OBJETO

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Reforma e Requalificação, do espaço composto por uma praça, vagas de estacionamento e sistema viário com área total aproximada de 35.000 m², localizado entre o edifício do Lote 1 do Setor Cultural Sul e a Biblioteca Nacional, Asa Sul, Brasília, DF, nas condições e especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e todos os seus Anexos.

3.1. Proposta projeto

3.1.1 Para implantação do SESI Lab, faz-se necessário a realização de uma obra de reforma, restauro e modernização das instalações existentes no edifício para o funcionamento no novo espaço. A proposta de intervenção busca resgatar as características originais do projeto do arquiteto Oscar Niemeyer.

3.1.2 O SESI Lab não se limita apenas ao limite do seu terreno, busca-se por meio deste espaço revitalizar todo o entorno do Edifício e conectando o mesmo com o Complexo Cultural da República.

3.1.3 Com a modernização das instalações do edifício e o novo uso proposto, a entrada principal ao espaço passa a ser pelo pavimento térreo, no nível da esplanada. Para tanto, viu-se ainda a necessidade de se organizar o conjunto urbanístico do entorno, não apenas para melhorar os acessos ao Edifício, mas também se viu a possibilidade de organizar uma área de estacionamento que poderia ser utilizada pelo público visitante.

3.1.4 Como diretrizes paisagísticas estão sendo propostas a restauração do contexto imediato do Edifício, a reinserção do Edifício na natureza circundante, através do aumento das áreas verdes e novos caminhos de pedestres, e a utilização de espécies nativas do cerrado para garantir a recuperação ambiental do entorno e valorização do seu bioma natural. Pretende-se com estas diretrizes a reconexão do complexo SESI Lab à escala bucólica dos parques e jardins de Brasília, conforme proposta do Plano Piloto de Lúcio Costa.

3.1.5 A elaboração projeto de arquitetura e urbanismo para área pública situada entre os Lotes 1 e 2 do Setor Cultural Sul (SCTS) objeto desta licitação foi pautada nos seguintes itens:

- Melhoria do conjunto urbanístico;

- Reorganização dos acessos e fluxos de veículos;

- Construção de uma área de estacionamento público;

- Melhoria no paisagismo da área pública;

3.1.6 Busca-se por meio deste projeto promover melhorias urbanísticas, organizar o fluxo de veículos de acesso ao SESI Lab e disponibilizar um estacionamento para o público visitante do espaço. Além disso, com a reorganização da área externa, amplia-se o espaço verde e de paisagismo próximo ao SESI Lab.

3.1.7 A reforma da área publica em questão se deu por meio da assinatura do termo de cooperação entre as Entidades e o governo do Distrito Federal, com o objetivo mutuo de trazer uma melhoria para essa região.

3.1.8 O projeto de reforma da área inclui a remoção da camada vegetal existente e recomposição conforme o projeto de paisagismo. A retirada do pavimento existente e construção de novo pavimento e vagas de estacionamento conforme nova organização viária.

3.1.9 A requalificação da área conta ainda com um projeto de iluminação publica para atender o espaço. Na parte de paisagismo foi pensado na recomposição de vegetação na praça, bem como o plantio de arvores e espécies nativas dessa região, com o objetivo de deixar o ambiente mais verde e agradável para todos os usuários.

3.2. Documentação Projeto

3.2.1. Constitui-se parte integrante deste Termo de Referência toda a especificação técnica para o objeto desse processo de contratação.

3.2.1.1. Projeto de Arquitetura

3.2.1.1.1. Projeto de Arquitetura e Urbanismo, ANEXO II do Edital, contém toda a solução proposta para a obra civil de requalificação da área pública entre o antigo edifício Touring Club do Brasil e a Biblioteca Nacional.

3.2.1.2. Projeto Complementares

3.2.1.2.1. O Projeto Básico das disciplinas complementares contém todas as informações necessárias para execução do objeto contrato e em conformidade com as normas vigentes. 3.2.1.2.2, ANEXO II do Edital.

3.2.1.3 A documentação de projeto consiste nos projetos básicos com nível de desenvolvimento e detalhamento suficientes para a execução o objeto da licitação. Integra-se ainda à documentação, todas as listas de especificações dos materiais e memoriais descritivos de todas as disciplinas necessárias à execução da obra.

3.2.3. É de responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços de mão de obra, infraestrutura e instalação referentes à Obra Civil.

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, DO TIPO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Concorrência do tipo MENOR PREÇO em regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE

5.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado.

I) Qualificação do Licitante

5.1.1. Apresentação de 1 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove a execução, até a data de apresentação da proposta,  de obra com execução de pavimentação de no mínimo 4.000m².

5.1.2. Apresentação de 1 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove a execução, até a data de apresentação da proposta, dos serviços a seguir relacionados:

a) Terraplanagem, corte e aterro de no mínimo 1.000m³.

b) Paisagismo em área de no mínimo 5.000m²;

5.1.3. Não há impedimento a que um mesmo atestado traga o detalhamento de uma ou mais das comprovações acima exigidas.

5.1.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o ano de início e término da execução dos serviços, além das seguintes informações:

a) Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;

b) Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente;

c) Data de emissão do atestado ou da certidão;

d) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

5.2. Os profissionais autores dos projetos ou qualquer empresa cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer forma na elaboração dos projetos ou do Instrumento Convocatório, não poderão participar da execução da obra ou serviço, salvo na condição de consultor técnico, exclusivamente a serviço do CONTRATANTE.

II) Comprovação de inscrição/registro e visita técnica.

5.3. A licitante deverá apresentar prova de inscrição ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. No caso de consórcio, todas as consorciadas devem apresentar a prova de registro ou inscrição.

5.4. Para fins de habilitação no certame a licitante deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica, ANEXO VII do Edital, expedido por representante das Entidades Licitadoras e assinado em conjunto por um responsável técnico (engenheiro/arquiteto) da licitante, ou apresentar a Declaração de não realização da visita técnica, ANEXO VIII, assinado pelo responsável técnico da empresa licitante.

5.4.1. A visita ao local da obra para o fim de realizar a vistoria, acontecerá entre os dias 19/04/2021 e 23/04/2021 das 9h às 18h, de segunda à sexta e deverá ser agendada com as Entidades Licitadoras com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência através do e-mail: fernanda.meireles@cni.com.br.

5.4.2. O referido atestado, ANEXO VII, será requisito para a habilitação, comprovando que a licitante vistoriou os locais para conhecer e identificar as características, condições especiais e dificuldades que porventura possam existir na execução da obra, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado e de que tomou conhecimento das plantas e demais informações necessárias à elaboração de sua proposta de preços.

5.4.3 O referido Atestado de Declaração de não realização da visita técnica, ANEXO VIII, será requisito para habilitação, uma vez que a licitante irá declarar que a documentação técnica fornecida pelas entidades é suficiente para entendimento do objeto contratado, bem como situação atual do local da obra. A licitante irá declarar que o fato de não ter ido ao local da obra durante a fase de habilitação não irá comprometer e nem dificultar a execução do objeto do contrato caso venha a vencer o certame.

5.5. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de qualificação técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante.

6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:

6.1.1. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade.

7. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

7.1. Sem prejuízo das demais condições estabelecidas no Edital e neste Termo de Referência, para participação mediante consórcio deverão ser cumpridas as formalidades e obrigações constantes dos subitens a seguir.

7.2. É vedada a participação, de empresa em mais de um consórcio ou em consórcio e isoladamente ao mesmo tempo.

7.3. Deverá ser apresentado instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio subscrito pelas consorciadas, em número máximo de 4 (quatro) empresas, que não poderá conter dados relativos à proposta de preços, e que deverá conter, obrigatoriamente:

a) A designação do consórcio, sua composição e seu objeto;

b) as regras sobre a participação de cada empresa integrante do consórcio para o cumprimento das obrigações, prevendo-se a responsabilidade solidária de todas elas pela integral e adequada execução do contrato e pelos danos eventualmente ocasionados ao CONTRATANTE, assim como pelas obrigações de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e administrativa que decorrerem da prestação dos serviços;

c) a indicação da empresa líder do consórcio, que deverá ter amplos e expressos poderes para representá-lo perante o CONTRATANTE, inclusive para dar quitação, responder administrativa e judicialmente, recebendo citações;

d) a obrigação das empresas promoverem, antes da assinatura do contrato, a efetiva constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso assumido, cuja comprovação se fará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação para a assinatura do contrato.

e) a previsão do prazo de vigência do compromisso, bem como o prazo de duração do consórcio, que não poderá ser inferior ao prazo de vigência contratual acrescido de 6 meses.

7.4. Durante a vigência do contrato a ser firmado, o consórcio não poderá ter sua composição e/ou constituição alterada ou modificada, sem a prévia e expressa comunicação e anuência do CONTRATANTE.

7.5. As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio e obrigações por este assumidas, tanto na fase da licitação, quanto na de execução do contrato.

7.6. O faturamento do consórcio deverá ser realizado de forma unificada, pela empresa líder (gerado por apenas um CNPJ), não sendo permitido pelo CONTRATANTE a divisão do faturamento por cada uma das consorciadas.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta de preços deverá atender as seguintes exigências:

8.1.1. Ser apresentada por meio de uma via impressa, nos termos do ANEXO IV do Edital, assinada na última folha pelo representante legal do LICITANTE e por seu respectivo responsável técnico, os quais também rubricarão as demais folhas. O documento não poderá conter emendas, rasuras ou ressalvas.

8.1.1.1. Havendo divergência entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o extenso.

8.1.2. Ser acompanhada de planilha orçamentária, impressa e rubricada em todas as vias, nos moldes da planilha de referência apresentada pelo CONTRATANTE ANEXO V. Essa planilha, que será preenchida pelo LICITANTE com base na documentação técnica de projeto – ANEXO II, contemplará todos os insumos necessários (materiais, equipamentos, mão-de-obra, licenças, seguros etc.), seus respectivos quantitativos e preços unitários, compreendendo todos os custos e encargos a eles relacionados.

8.1.2.1. Na formatação de sua planilha orçamentária, o LICITANTE deverá observar a determinação da Súmula nº 258, de 24/04/2010, editada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que diz: “As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do Edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”.

8.1.2.2. Os insumos, quantitativos indicados nos itens da(s) planilha(s) de referência apresentada(s) pelo CONTRATANTE - ANEXO V - são meramente estimativos, não acarretando ao CONTRATANTE, no caso de omissões ou erros, qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. As LICITANTES deverão analisar os projetos, fazer seus próprios levantamentos e devidos orçamentos, se responsabilizando por todos os custos e quantidades ali dispostos no momento de entrega das propostas.

8.1.2.3. As LICITANTES deverão fazer a verificação dos Itens de projetos, devendo levantar todo quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos.

8.1.2.4. Com a apresentação da proposta, a licitante concorda com todos os documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências;

8.1.2.5. Serviços não constantes na planilha, variações de quantitativo ou outras divergências, não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no preâmbulo do Edital.

8.1.2.6. Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e serviços e/ou nos projetos ou especificações, deverão ser previamente esclarecidas junto as entidades licitadoras à CONTRATANTE, observados os prazos previstos no preâmbulo do Edital, visto que, depois de apresentada a proposta, a CONTRATANTE não acolherá nenhuma reivindicação. Omissões, por parte da CONTRATADA, jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

8.1.2.7. A planilha de orçamento a ser enviada pelas LICITANTES deverá contemplar todos os custos para a completa execução do objeto desta licitação;

8.1.2.8. A LICITANTE, quando na condição de CONTRATADA, será obrigada a respeitar e executar integralmente o que está previsto nos projetos e demais documentos técnicos, independente dos quantitativos que tenha estabelecido em suas planilhas, não cabendo solicitações de aditivos (em razão de omissões, enganos, erros etc.) que alterem o preço global proposto, mesmo que sua proposta tenha adotado as estimativas apresentadas pelo CONTRATANTE.

8.1.3. Ser acompanhada por documento, impresso e rubricado, que demonstre as composições do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) observado o modelo do ANEXO VI do Edital.

8.1.4. Para o cálculo das referidas taxas de BDI, a LICITANTE deverá observar, na íntegra, as recomendações contidas no Acórdão nº 2622/2013, do Tribunal de Contas da União (TCU), atentando para o limite máximo aceitável de 25,00% (vinte e cinco por cento).

8.1.5. Ser acompanhada pelo cronograma físico-financeiro devidamente preenchido, nos termos do modelo disponibilizado pelo CONTRATANTE, ANEXO V do Edital Nº. 02/2020.

8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro guardará correspondência com o planejamento prévio idealizado pela LICITANTE durante a fase de elaboração de sua proposta. Deverá existir total compatibilidade entre os serviços desenvolvidos em cada parcela contratual com a capacidade real de produção no lapso temporal da respectiva etapa.

8.1.5.2. O cronograma físico-financeiro será objeto de análise, por parte do CONTRATANTE, na fase precedente a assinatura do contrato. Caso sejam detectadas falhas de qualquer natureza, as mesmas serão submetidas à apreciação do LICITANTE vencedor da licitação, com vistas aos ajustes cabíveis.

8.1.6. Ser apresentada, também, por meio de arquivos (Word, Excel), gravados em “pen drive”, contemplando todos os documentos da Proposta de Preço que tenham sido entregues na forma impressa. Em caso de divergências/omissão nas versões eletrônicas, os documentos impressos prevalecerão.

8.2. A elaboração, pela LICITANTE, dos documentos que devem compor a proposta de preços deve ser, necessariamente, precedida por abrangentes estudos e coletas de informações, sejam elas de engenharia, jurídicas, contábeis, tributárias e/ou de custos, ficando o LICITANTE vencedor, mesmo quando já na condição de CONTRATADA, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou por auditorias de órgãos fiscalizadores, obrigado a apresentar suas memórias de cálculo e/ou análises que embasaram os conteúdos dos documentos apresentados a título de Proposta de Preço.

8.3. A proposta deverá ser válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura do certame.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. O critério de julgamento das propostas de preço das empresas habilitadas nesta licitação é a do menor preço global para a execução da obra, pelo regime de empreitada global.

9.1.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha orçamentária apresentada.

9.2. Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas no Edital e neste Termo de Referência e seus anexos;

b) que não apresentarem o atestado de visita técnica;

c) que ofereçam vantagens não previstas no Edital e seus anexos ou baseada na oferta dos demais licitantes;

d) consideradas manifestamente inexequíveis, assim entendidas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pelo CONTRATANTE;

d.1) propostas com preços inexequíveis, como citado no item “d”, poderão vir a demonstrar sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

e) que apresentem taxa de BDI acima de 25,00% (vinte e cinco por cento), limite previsto no item “8.1.4” do Termo de Referência;

f) que contenham erro, entendido como vício material, cuja solução não possa ser promovida pela Comissão de Licitação sem alteração substancial da proposta.

9.3. Havendo empate entre duas ou mais propostas o desempate será resolvido por sorteio na presença dos interessados.

9.4. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.4.1. O CONTRATANTE efetuará efetuaram uma análise individual dos preços unitários cotados na proposta da licitante vencedora.

9.4.1.1. Caso se verifique na proposta de menor preço global apresentada a ocorrência de itens com preços superiores ao SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), onde couber, ou aos preços de mercado, a licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado justificando a composição do seu preço;

9.4.1.2 Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão de Licitação, a licitante deverá adequar o preço do item com a consequente repercussão na sua proposta preço global, sob pena de desclassificação da proposta.

10. DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS AO CONTRATO DE EXECUÇÃO

10.1. Cabe às LICITANTES fazer antecipadamente, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecido pela CONTRATANTE para a execução das obras.

10.2. A CONTRATADA fica responsável por todas as liberações e aprovações necessárias para conclusão da obra junto as concessionárias locais e órgãos fiscalizadores.

10.3. A CONTRATADA deverá fornecer e manter no canteiro da obra um conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra. Esses desenhos deverão estar prontos para serem examinados a qualquer momento pela equipe de gerenciamento da obra e por toda e qualquer pessoa autorizada pela mesma.

10.4. A CONTRATADA deverá fornecer e manter no canteiro da obra uma cópia do conjunto completo dos projetos aprovados. Estes projetos deverão estar prontos para serem examinados a qualquer momento pela vistoria de qualquer órgão fiscalizador que comparecer no canteiro da obra.

10.5. Fica de responsabilidade da CONTRATADA elaborar um projeto de instalação do canteiro de obras, incluindo a ligação provisória de todas as utilidades necessárias ao bom funcionamento dos canteiros de obras, tais como telefone, água, energia elétrica etc.

10.6 Fica da responsabilidade da CONTRATADA implantar/custear toda a implantação do canteiro de obras e inclusive o cercamento/fechamento de toda a área aonde será executado o serviço.

10.7. Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as condições técnicas, as medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar e de segurança do trabalho para desempenho das atividades.

10.8. A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do “Diário de Obra” eletrônico para preenchimento em conjunto com a equipe de gerenciamento da obra. O “Diário de Obra” eletrônico será uma planilha, que será enviada diariamente através de e-mail para validação da fiscalização da CONTRATANTE. O “Diário de Obra” será destinado ao registro de fatos e comunicações, contendo as seguintes informações:

I- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II- Os avanços/ produção no dia da obra;

III- As consultas à equipe de gerenciamento da obra;

IV- As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

V- Problemas ocorridos na obra no dia;

VI- Os acidentes, se ocorridos na execução da obra ou serviço;

VII- As respostas às interpelações da equipe de gerenciamento da obra;

VIII- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

IX- Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

10.9. Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos mesmos em relação aos desenhos e especificações, deverão ser corrigidas, antes do prosseguimento dos trabalhos.

10.10. A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico de todos os materiais da obra, garantindo as resistências e qualidade exigidas de projeto. Os relatórios de todos os ensaios deverão sem enviados para análise e validação da equipe de gerenciamento da obra e do CONTRATANTE.

10.11. Os testes, certificações, comissionamento, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas para a boa execução dos serviços, correrão, sempre, por conta da empresa CONTRATADA, e deverão ser enviados para análise e validação da equipe de fiscalização da obra e do CONTRATANTE.

10.12. A CONTRATADA deverá providenciar, junto aos órgãos Federais, Estaduais e/ou Distritais e Municipais, e concessionárias de serviços públicos, a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos. Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

10.13 Por se tratar de uma área pública, a CONTRATADA será responsável por solicitar junto a CEB – Companhia Energética de Brasília - a elaboração do projeto de elétrica para atender a nova iluminação pública proposta em projeto, ANEXO II, bem como a execução do mesmo, de maneira a garantir o seu funcionamento.

11. GESTÃO E GERENCIAMENTO

11.1. A gestão do contrato será realizada pelo CONTRATANTE através da Gerência de Apoio Administrativo e Patrimônio – GEAAP.

11.2. O CONTRATANTE indicarão uma equipe técnica para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, que terá competência de solucionar dúvidas de problemas que surgirem no curso da execução. A equipe nomeada pelo contratante será responsável pela fiscalização da obra.

11.3. A equipe de fiscalização responsável pelo acompanhamento da obra, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra/serviços contratada, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, em comum acordo com os representantes da CONTRATANTE.

11.3.1. Para qualquer serviço mal executado, a equipe de gerenciamento reservar-se-á o direito de exigir a sua modificação, refazimento ou substituição, no todo ou em parte, da forma e com os materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

11.3.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes em projeto, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela equipe de gerenciamento da obra, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

11.4. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação de fiscalização dos serviços pela equipe de fiscalização do CONTRATANTE, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

11.5. A equipe de fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

I- Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentado pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

II- Analisar e aprovar o plano de execução, o cronograma físico financeiro detalhado e plano de aquisição de materiais e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

III- Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, sempre com representante do CONTRATANTE;

IV- Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

V- Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

VI- Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

VII- Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

VIII- Exercer controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos, de comum acordo com o CONTRATANTE;

IX- Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA, sempre de comum acordo com o CONTRATANTE;

X- Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela CONTRATADA e admitida no caderno de encargos, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos;

XI- Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

XII- Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da equipe do gerenciamento ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos, com a anuência do CONTRATANTE;

XIII- Verificar e aprovar os desenhos “como construído” (as built) elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executadas.

11.6. Qualquer auxílio prestado pela equipe de fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

11.7. A comunicação entre a equipe de gerenciamento e a CONTRATADA será sempre registrada por meio de Atas de Reunião ou no diário eletrônico de obras.

11.8. A CONTRATADA deverá enviar ao final de cada dia o diário de obras à equipe de gerenciamento.

11.9. As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião contendo, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

11.10. A equipe de fiscalização será responsável por verificar toda a documentação mensal de obra da CONTRATADA, em que após atestado de regularidade da mesma é que a medição poderá ser liberada para conferência.

11.11. A fiscalização exercido no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

12. DOS MATERIAIS E FORNECIMENTOS

12.1. A CONTRATADA deverá fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, andaimes, equipamentos e mão de obra para a perfeita execução dos serviços especificados.

12.1.1. Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar pelo período de vigência do contrato, equipamento e ferramental adequado e a contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço, uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que possa assegurar o progresso das obras.

12.2. A CONTRATADA deverá ainda fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, ou complementares, eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados em desenhos do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização das obras.

12.3. As quantidades de fornecimento de material deverão ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das obras, respeitando o cronograma aprovado e atendendo prontamente a reposição.

12.4. As aquisições de materiais e execução dos serviços deverão ser efetivadas somente após a aprovação por parte da Fiscalização e do CONTRATANTE das respectivas amostras, protótipos, desenhos de fabricação, instalação ou montagem.

12.5. É obrigação da CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as recomendações dos fabricantes para o correto armazenamento de materiais, instrumentos e equipamentos.

12.6. Todo material fornecido para a obra deverá condizer com as especificações de projetos, ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, devendo estar em embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos:

I- Especificação dos materiais e recomendações para aplicação/execução, contidas nesse caderno.

II- Normas e/ou Especificações da ABNT ou de Entidades congêneres, inclusive estrangeiras.

12.7. Considera-se como equivalente técnico o produto de outro fabricante que apresente as mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT. Fica a critério e sob a responsabilidade da equipe de gerenciamento aprovar, autorizar ou aceitar, toda e qualquer mudança das especificações, mediante anuência do projetista.

12.7.1. Nas especificações técnicas de materiais e/ou produtos, o que foi inserido em termos de marca/fabricante como referência, se deu para atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido;

12.7.3. A comprovação de equivalência não ensejará alteração no prazo estabelecido de execução dos serviços em contratos, como também, não criará ônus ao CONTRATANTE, pois o cronograma é fixo e inalterável e todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA;

12.8. As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas amostras (ou protótipos) previamente aprovadas pela equipe de fiscalização. Todos os materiais e equipamentos entregues na obra deverão estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos necessários à sua aplicação e/ou utilização, como manuais, por exemplo.

12.9. A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela equipe de fiscalização, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

12.10. Em hipótese alguma será aceito equipamento não equivalente ou diferente da especificação de projeto e/ou das alterações anteriormente autorizadas pela equipe técnica de gerenciamento da obra a serviço do CONTRATANTE.

12.11. Todos os materiais recebidos na obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que deverá garantir a segurança e o armazenamento correto dos mesmos.

12.12. Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

12.13. Os locais de armazenamento deverão ser especialmente preparados e previamente designados e/ou aprovados pela equipe de gerenciamento, e deverão ser mantidos constantemente limpos e arrumados, conforme o projeto de logística do canteiro de obras. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso às portas e saídas de emergência ou o livre acesso aos equipamentos de combate a incêndio.

12.14. Todos os locais de depósitos deverão ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.

12.15. A CONTRATADA deverá dedicar especial cuidado ao armazenamento de produtos voláteis ou facilmente inflamáveis, resguardando-os do calor intenso, de fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependências de cada obra.

12.16. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer transporte horizontal e vertical dos materiais até o local final de instalação;

12.17. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer processo de içamento e transporte, apoio dos equipamentos nas bases e instalação completa dos mesmos;

12.18. A CONTRATADA será responsável pelo seguro total de todos os materiais e equipamentos até a entrega final da obra, assim como a guarda, proteção e limpeza destes.

12.19. Os projetos apresentados pelo CONTRATANTE só poderão sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da equipe de gerenciamento da obra e do CONTRATANTE para aprovações.

12.20. A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original em formato DWG e documentações em formato DOC, em meio eletrônico (CD), utilizando software aderente aos apresentados nas documentações do projeto objeto dessa Licitação.

13. DOS PRAZOS GERAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses.

13.2. Prazo para a execução dos serviços será de 6 (seis) meses, contados a partir do 30º (trigésimo) dia após a assinatura do contrato.

13.3. Durante a fase de execução contratual, deverão ser observados os seguintes prazos:

13.3.1. prazo de no máximo 30 (trinta) dias corridos para início dos serviços, que será o período de mobilização para início das atividades, a contar do dia imediatamente posterior à data da assinatura do contrato;

13.3.2. apresentar, em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, o Cronograma de Obra, com as especificações completas das etapas, com vinculação das predecessoras, sucessoras e indicação do(s) caminho(s) crítico(s), em conformidade com o cronograma físico-financeiro ANEXO V do Edital, o mesmo será analisado e validado pelo CONTRATANTE. O cronograma validado será observado por ocasião das medições dos serviços para definição dos faturamentos e para monitoramento e controle das obras.

13.3.3. O cronograma de obra deverá conter 6 (seis) etapas, com prazo entre uma e outra de 30 (trinta) dias corridos, totalizando os 6 (seis) meses de execução;

13.3.4. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, o plano de compras e contratações referentes às principais fases da obra. O plano será analisado e aprovado pelo CONTRATANTE.

13.3.5. A CONTRATADA deverá entregar a GARANTIA CONTRATUAL em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato.

13.3.6. A CONTRATADA deverá apresentar a ART Anotação de Responsabilidade Técnica da obra no CREA e todas as licenças ou autorizações necessárias junto aos órgãos competentes: em até 20 (vinte) dias corridos contados da assinatura do contrato;

13.3.7. A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Construção em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato.

13.3.8. A CONTRATADA deverá comprovar a contratação dos seguros de obra em até 20 (vinte) dias corridos contatos a partir da assinatura do contrato. Não será liberado o início das obras sem as apólices de seguro, o que poderá ocasionar atraso e será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

13.4. O grau de desenvolvimento ou estágios sucessivos, que cumprirá satisfazer em cada prazo parcial, deverá ficar perfeitamente caracterizado nos cronogramas - quer por etapas típicas da obra ou por quantidades certas de serviços - no sentido de permitir sua fácil verificação. Da mesma forma, deverá haver compatibilidade, em cada estágio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestação de execução de obra ou serviço, vedada a antecipação de pagamentos.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos se realizarão no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da conclusão e recebimento dos serviços estabelecidos para cada etapa prevista no cronograma de execução da obra através de medições.

14.2. Os serviços da CONTRATADA serão fiscalizados por uma equipe especializada, a qual será responsável pela verificação do correto andamento dos trabalhos contratados, conferência de documentação, fiscalização das etapas concluídas e por atestar a conclusão da etapa correspondente, liberando as notas fiscais para pagamento.

14.3. Serão considerados satisfatoriamente concluídos os serviços formalmente aprovados pela equipe de Fiscalização e pelo CONTRATANTE dentro do prazo estipulado.

14.4. A equipe de fiscalização do CONTRATANTE terá o prazo de 07 (sete) dias úteis para conferir e atestar os serviços indicados na medição apresentada pela CONTRATADA, contando-se esse prazo a partir do seu recebimento. A conferência será encaminhada para aprovação do CONTRATANTE ou devolvida à CONTRATADA para os ajustes necessários, se for o caso.

14.5.  A equipe de gerenciamento da obra só irá analisar e aprovar a medição após a validação de toda a documentação a ser apresentada pela CONTRATADA e listada abaixo:

a) Relatório fotográfico;

b) Certidão de regularidade do CREA na primeira medição e, complementarmente, como exigível;

c) Cronograma físico-financeiro realizado no período e para o prazo restante, indicando os caminhos críticos;

d) No caso do não cumprimento de etapas do cronograma a CONTRATADA deverá apresentar plano de recuperação para o mês subsequente, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades cabíveis;

e) Diário de Obras referente ao período, devidamente assinado pelos responsáveis técnicos da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

f) Boletim de medição devidamente assinado pelos responsáveis técnicos da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

g) As builts realizados no período em meio digital;

h) Programação de compra de equipamentos;

i) Cópias de rescisões dos empregados alocados na obra, procedidas no período;

j) Comprovação dos pagamentos das verbas rescisórias em nome dos empregados demitidos;

k) Cópias de cartões de ponto;

l) Folhas de pagamento dos empregados alocados na obra, autônomos, estagiários etc.;

m) Comprovação de registro do contrato junto ao CREA (ART – primeira medição

n) GFIP-SEFIP completa;

o) Guias de recolhimento de FGTS e INSS pertinentes à obra devidamente pagas, referentes ao mês anterior.

14.6. A emissão da nota fiscal será autorizada pelo CONTRATANTE somente após a aprovação da medição e validação de toda a documentação apresentada pela equipe de Fiscalização e CONTRATANTE.

14.7. A nota fiscal/fatura deverá ser enviada à equipe de fiscalização do CONTRATANTE até o 10º dia útil do mês.

14.8. Caso o documento fiscal (NF/Fatura) apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à CONTRATADA, sendo o prazo de pagamento prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais ao CONTRATANTE.

14.9. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta a ser indicada pela CONTRATADA.

14.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso no pagamento.

14.11. O CONTRATANTE poderão deduzir do montante a pagar e da garantia contratual os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Instrumento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15. DA EQUIPE TÉCNICA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Para execução da obra a CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato uma equipe técnica de coordenação de obra e de assessoria técnica de campo, que deverá atuar em tempo integral na obra,  responsabilizando-se também pelos relacionamentos entre CONTRATADA, CONTRATANTE, EQUIPE DE GERENCIAMENTO, SUBCONTRATADAS e FORNECEDORES.

15.1.1. A CONTRATADA deverá submeter para aprovação do CONTRATANTE o currículo da equipe técnica especializada, juntamente com a documentação comprobatória da aptidão técnica para execução da obra, objeto contratado, composta por Atestado(s) e Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT’s.

15.1.2. Desde que devidamente justificado, o CONTRATANTE poderão recusar os nomes dos profissionais indicados, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar outro profissional para essa função.

15.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe técnica que deverá permanecer tempo integral na obra, composta, no mínimo, pelos profissionais abaixo descritos, cuja comprovação de experiência se dará mediante a apresentação do Curriculum Vitae de cada profissional:

a) 1 (um) engenheiro Civil Sênior com experiência em obra de infraestrutura e pavimentação. Esse profissional deverá ser responsável pelo acompanhamento de toda a execução da obra in loco.

b) 1 (um) engenheiro de Segurança do Trabalho que responderá pelos projetos, obras e serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos;

c) 1 (um) engenheiro da Qualidade, que responderá pelo controle de qualidade de serviços e materiais.

d) 1 (um) assistente administrativo com experiência em obra civil.

15.3. Qualquer dos membros da equipe técnica poderá ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que devidamente explicitados os motivos da substituição e autorizado pelo CONTRATANTE.

16. SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Os serviços objeto desta contratação poderão ser subcontratados apenas parcialmente, desde que não seja a parcela principal, mediante prévia autorização escrita do CONTRATANTE e nos limites por eles definidos, permanecendo a CONTRATADA integral e solidariamente responsável por todas as obrigações contratuais e legais assumidas perante o CONTRATANTE.

16.2. A CONTRATADA deverá submeter ao CONTRATANTE, previamente, o pedido de subcontratação e a relação das subcontratadas, acompanhada da comprovação da capacidade técnica e operacional compatível com a parte do serviço a ser executado, para aprovação ou não do CONTRATANTE.

16.3. É vedada, na forma prevista no art. 28 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, a subcontratação com licitante que tenha participado desta contratação.

16.4. Poderão o CONTRATANTE, se assim entenderem necessário, exigir da CONTRATADA que comprove a qualificação técnica e experiência das subcontratadas, compatível com o serviço a ser executado.

16.5. A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuará integral e solidariamente responsável perante o CONTRATANTE.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA se obriga, sem prejuízo das demais obrigações contratuais, a:

a) cumprir o objeto contratado nos termos e condições constantes do Termo de Referência, do Contrato e de seus respectivos anexos, bem como da respectiva proposta de preços da CONTRATADA, cabendo-lhe ainda a coordenação dos serviços, responsabilizando-se, legal, administrativa e tecnicamente pelos mesmos;

b) apresentar, em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, o Cronograma de Obra, para análise e aprovação do CONTRATANTE, com as especificações completas das etapas, com vinculação das predecessoras, sucessoras e indicação do(s) caminho(s) crítico(s), em conformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado na proposta de preço, que será observado por ocasião das medições dos serviços para definição dos faturamentos e para monitoramento e controle das obras;

c) apresentar em até 20 dias corridos após a assinatura do contrato, um planejamento de compras e aquisições, contendo as datas de compra e entrega de todos os materiais durante o prazo de execução de obra, em acordo com o cronograma e planejamento de obra, este que será analisado e aprovado pelo CONTRATANTE;

d) providenciar o Alvará de Construção, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos contados da assinatura do contrato;

e) providenciar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da obra no CREA e todas as licenças ou autorizações necessárias junto aos órgãos competentes, no prazo de até 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato.

f) registrar o contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (referentes ao preposto e engenheiros residentes) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/DF, na forma da legislação pertinente;

g) comprovar, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato, a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil, corrigido pela variação do IDTR, ou outro que vier a ser estipulado, com vigência de cobertura a partir do início da execução da obra até o recebimento definitivo da obra, para garantir os riscos de danos pessoais e materiais advindos da execução do objeto contratual, no local da obra;

h) comprovar, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato, o contrato de Seguro de Riscos de Engenharia através de seguradora credenciada pelo IRB com vigência de cobertura a partir do início da execução da obra até o seu recebimento definitivo;

i) inscrever-se, mediante indicação e autorização prévia do CONTRATANTE, na matrícula CEI da obra (Cadastro Específico do INSS);

j) iniciar a execução do objeto deste contrato 30(trinta) dias após assinatura do contrato, e após liberação da ordem de serviço.

k) afixar, em local indicado pelo CONTRATANTE, placa indicativa da obra, conforme a legislação pertinente, com indicação do(s) Responsável (eis) Técnico(s) pela execução da obra e do(s) autor(es) dos Projetos. Prever, também, a utilização de placas indicadoras de limite da obra, visando impedir o acesso de pessoas não autorizadas em áreas de risco e perigo. As placas indicativas deverão conter, exclusivamente, os dizeres indicados e previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

l) comunicar ao CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução da obra/serviços, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

m) apresentar projeto de canteiro de obras com todas as instalações provisórias e logística, este que deverá ser aprovado nos órgãos competentes se necessário;

n) instalar canteiro de obras, em local apropriado, que deverá ser dimensionado e executado de forma a abrigar dependências compatíveis com o porte da obra, prevendo-se áreas para a administração (escritório), almoxarifado, depósito, vestiário, sanitários, área de estocagem, para perfeita execução do objeto deste contrato;

o) responsabilizar-se por todas as ligações provisórias para atender o canteiro, água, energia, telefonia, dentre outros, bem como infraestrutura do mesmo;

p) remover diariamente todo o entulho, restos de materiais e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra/serviços, mantendo permanentemente a obra limpa, desde o início até o término dos serviços, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos para local apropriado de destinação, conforme o Plano de Resíduos Sólidos;

q) responsabilizar-se pela guarda e vigilância do canteiro de obras, material, ferramentas e equipamentos, tanto no canteiro como no local de execução da obra, bem como pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros;

r) responsabilizar-se pelo pagamento das despesas com água e energia durante a execução da obra até o seu recebimento definitivo;

s) disponibilizar mão de obra adequada e qualificada para a execução dos serviços;

t) manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do CONTRATANTE, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da comunicação feita pelo CONTRATANTE, substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, que vier a demonstrar incapacidade técnica, perturbar ou impedir a ação da equipe de gerenciamento ou não observar as normas internas dos CONTRATANTE;

u) registrar todos os seus empregados, previamente, junto à equipe de gerenciamento, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade, profissão/função, ASO e ainda disponibilizar toda a documentação legal/trabalhista a ser analisada todos os meses para liberação da medição. Sempre que houver qualquer alteração no quadro de empregados, deverá ser emitida e apresentada uma nova listagem;

v) responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra/serviços objeto deste contrato;

w) responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal e ambiental, que se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

x) Realizar seguro de Acidente de Trabalho para todos os seus empregados, diretos ou indiretos, que estejam sujeitos à Legislação Brasileira relativa a Acidentes de Trabalho, nos limites e condições previstos na legislação em vigor, com indicação do local de riscos (conforme Decreto 61784 de 28/11/87), com certificado devidamente expedido pelo INSS;

y) efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, resultantes da execução das obras objeto deste contrato;

z) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do CONTRATANTE;

aa) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra/serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE;

bb) manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades cabíveis;

cc) fornecer todos os materiais, equipamentos e maquinário necessários a execução da obra, bem como aqueles exigidos para atendimento aos requisitos de segurança e medicina do trabalho;

dd) executar a obra contratada de acordo com as condições estabelecidas no contrato, no Edital e seus anexos, conforme todas as especificações técnicas de projeto;

ee) reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes destes e/ou de utilização de materiais;

ff) fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra para a perfeita execução dos serviços especificados.

gg) fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, ou complementares, eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados em desenhos do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização das obras.

hh) garantir que as quantidades de fornecimento de material deverão ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das obras, respeitando o cronograma aprovado e atendendo prontamente a reposição.

ii) realizar todos os ensaios de controle tecnológico necessários durante o período da obra, cujos resultados deverão ser enviados para a fiscalização;

jj) executar, às suas expensas, todo e qualquer serviço necessário ao completo e perfeito funcionamento do objeto da contratação, inclusive testes e demais provas exigidas por normas técnicas, não lhe cabendo alegações de desconhecimento ou omissões em seu orçamento;

kk) garantir os serviços executados, conforme artigos 205 e 618 do Código Civil Brasileiro e artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, contados a partir da data da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;

ll) documentar o andamento da obra e imprevistos todos os dias por meio do "Diário de Obras - D.O." a ser enviado a Fiscalização e CONTRATANTE no final do dia de trabalho;

mm) manter sob sua responsabilidade "Diário de Obras - D.O." onde deverão ser registradas todas as ocorrências diárias no desenvolvimento dos trabalhos e atividades;

nn) providenciar junto aos órgãos competentes, se necessário e com a anuência do CONTRATANTE, a aprovação de alterações que porventura venham a ser feitas nos projetos originais;

oo) responsabilizar-se por solicitar junto a CEB – Companhia Energética de Brasília - a elaboração do projeto de elétrica para atender a nova iluminação pública proposta em projeto, ANEXO II, bem como a execução do mesmo, de maneira a garantir o seu funcionamento.

pp) executar a obra conforme os projetos/desenhos anexos deste Termo de Referência, sendo que qualquer alteração deverá passar necessariamente pela aprovação do CONTRATANTE e/ou do projetista;

qq) realizar o “as built” dos projetos conforme necessidade de alterações provenientes da obra e entregar em meio digital junto com a respectiva medição constando todas as alterações já executadas até o período, e entregar o projeto final (as built) até a data de recebimento definitivo da obra, incluindo todas as alterações executadas nos projetos originais e efetivamente implementadas. O projeto final (as built) deverá ser fornecido acompanhada da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente registrada pelo responsável técnico pelas alterações;

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1. O CONTRATANTE se obrigam, sem prejuízo das demais obrigações contratuais, a:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA de acordo com os prazos e as condições estabelecidos no contrato;

b) fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do contrato;

c) informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos serviços e/ou fornecimentos contratados;

d) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

e) designar o representante do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato;

f) exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações;

g) exigir da CONTRATADA o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas específicas para execução da obra/serviços objeto deste contrato, bem como nas normas do PBQPH/ISO 9001;

h) solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere em desacordo aos projetos e diretrizes técnicas.

i) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que seja considerado inconveniente à boa ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe ou impeça a ação da fiscalização, que não acate as suas determinações ou que não observe as normas internas do CONTRATANTE;

j) exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela CONTRATADA, da documentação comprovando a manutenção das condições de habilitação e qualificação que ensejaram a sua contratação, exigidas no Edital de Concorrência;

k) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

l) providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da obra.

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, DOS SEGUROS DE RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1. Para garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações, a CONTRATADA deverá oferecer garantia ao CONTRATANTE, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na modalidade de caução em dinheiro ou fiança bancária. O comprovante da Garantia de Execução deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação em até 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato.

19.2. A CONTRATADA manterá a garantia de execução durante todo o prazo contratual, prorrogando-a ou substituindo-a, sempre com antecedência de 30 (trinta) dias a sua expiração, sob pena da aplicação das penalidades previstas no contrato.

19.3. A garantia só será liberada ou restituída pelo CONTRATANTE, devidamente corrigida pela Caderneta de poupança, quando for o caso de garantia em dinheiro, em até 90 (noventa) dias após a assinatura do recebimento definitivo da obra.

19.4. A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos no contrato.

19.5. Além da garantia de execução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar também o Seguro de Responsabilidade Civil e o Seguro de Riscos de Engenharia.

19.6. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato, as apólices de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional atendida as seguintes condições:

19.6.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, seguro de Riscos de Engenharia - RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a cobertura básica e demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, tendo o CONTRATANTE como COSSEGURADOS no seguro de Riscos de Engenharia.

19.6.2. Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra;

19.6.2.1. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e apresentar junto com a medição o comprovante de adimplemento.

19.7. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

19.7.1. Cobertura Básica de Obras Civis em construção e Instalações e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos físicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incêndio, explosão, desabamento, entre outros).

19.7.2. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residência ou da residência para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionários registrados ou com contrato de trabalho.

19.7.3. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessários à execução dos serviços.

19.7.4. Manutenção Ampla: Cobre os danos físicos acidentais às coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operações por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigações assumidas na cláusula de manutenção do contrato ou verificadas durante o período de manutenção, porém consequentes de ocorrência havida no local do risco (canteiro de obras) durante o período segurado da obra. Essa garantia inicia-se após o final da cobertura básica, desde que a obra tenha sido concluída, e tem duração de 06 (seis) meses.

19.8. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

19.9. Quando se tratar de consórcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia poderão ser apresentadas integralmente pela empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação no consórcio.

20. DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS

20.1. A CONTRATADA deverá garantir e prover a assistência técnica para os serviços objeto do contrato durante 4 anos a contar da data de assinatura do Termo Definitivo de Recebimento da Obra;

20.2. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual e no Edital e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício/patologias constatadas por erros de execução, pelo prazo da assistência técnica, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

21. DAS FONTES DE RECURSOS

21.1. As despesas decorrentes da contratação do presente objeto correrão por conta das verbas orçamentárias identificadas a seguir:

a) Unidade xxxxxx

b) Centro de Responsabilidade XXXXXXX

22. DAS PENALIDADES

22.1. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:

Advertência, por escrito;

Multas;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;

22.2. O inadimplemento parcial do Contrato ensejará a aplicação de multa em favor da(s) CONTRATANTE(S) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da possibilidade de rescisão, da aplicação da multa rescisória e das eventuais perdas e danos complementares apuradas.

22.3. O atraso injustificado para o início da execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o seu valor global, até o limite de 30 (trinta) dias.

22.4. O atraso injustificado na execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro aprovado sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor das parcelas do cronograma físico-financeiro em atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

22.5. O inadimplemento da CONTRATADA por prazo superior ao limite previsto nos itens 22.3 e 22.4, dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o contrato, respondendo ainda a CONTRATADA pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.

22.6. A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.

22.7. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivos da prestação do serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

22.8. As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE poderão ser compensados no pagamento da remuneração mensal, vencida ou por vencer, deduzida da garantia, caso tenha sido prestada, ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.

22.9. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas;

22.10. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:

- Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

- Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato.

- Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na aplicação de multa.

- Ocorrer decretação de falência, a recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial.

- Deixar de apresentar as garantias e seguros previstos no item 19 deste Termo de Referência, no prazo previsto.

22.11. Em qualquer das situações relacionadas nas alíneas do item 22.10, exceto o previsto na letra "d", a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista na cláusula 22.6, cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

22.12. A tolerância por qualquer das partes quanto ao descumprimento das condições estipuladas será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos.

23. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA

23.1. A obra/serviço (s) deverá (ao) ser concluída (os) nos prazos descritos neste Termo de Referência. Após a comunicação formal de conclusão da obra/serviços pela CONTRATADA, a equipe de gerenciamento realizará vistoria, juntamente com o(s) responsável (is) técnico(s), para verificação dos serviços realizados.

23.2. O recebimento provisório do objeto deste Contrato será feito pela equipe de fiscalização e pela CONTRATADA, por intermédio de seu representante legal, devidamente habilitado, mediante termo próprio, em 03 (três) vias de igual teor assinadas pela equipe de gerenciamento do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo 02 (duas) vias para o CONTRATANTS e 01 (uma) via para a CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, após a verificação de que a obra e/ou serviços se encontram integralmente concluídos e em conformidade com o previsto neste Contrato.

23.3. O Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas as seguintes condições:

a) Com o “HABITE-SE” da obra;

b) Projetos atualizados “AS-BUILT”, que deverão ser apresentados em papel impresso e meio digital, em total conformidade com as normas, e devidamente aprovados nos órgãos competentes, caso necessário;

c) Conclusão dos serviços extraordinários, caso existam, feitas as apropriações e os respectivos pagamentos;

d) Após todas as ligações definitivas de instalações devidamente oficializadas

e) Após todos os testes e funcionamento dos equipamentos instalados;

23.4. O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento da Obra designada pelo CONTRATANTE para tal fim e pela CONTRATADA, por intermédio de seu representante legal, devidamente habilitado, mediante termo próprio, em 03 (três) vias de igual teor assinadas pelos membros da Comissão de Recebimento da Obra e pelo representante da CONTRATADA, sendo 02 (duas) vias para o CONTRATANTE e 01 (uma) via para a CONTRATADA, dentro de 60 (sessenta) dias úteis, após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação da obra/serviços às cláusulas contratuais, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste contrato

23.5. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências:

a) testar novamente todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) ajustar todos os itens apontados no termo de recebimento provisório;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas da CONTRATADA relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativa à obra/serviços.

23.6. A CONTRATADA deverá manter nas dependências das obras/serviços, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, equipe técnica multidisciplinar objetivando a solução das imperfeições verificadas pela equipe de gerenciamento do CONTRATANTE.

23.7. O recebimento provisório e/ou definitivo não inclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra/serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

24. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

24.1. Por se tratar de uma obra de regime de empreitada com preço global, fixo e irreajustável, não cabe reajuste de preço.

Brasília, 09 de abril de 2021.

______________________________

Ana Cecília Da Cunha Peixoto Reis

Especialista Desenvolvimento industrial II

___________________________

Fernanda Matta Meireles

Analista Administrativo IV

___________________

Sergio Silva Dantas

Engenheiro Sênior

De acordo,

___________________________

Mauricio Vasconcelos de Carvalho

Superintendência Administrativa